****

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края», утвержденную постановлением администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17.12.2019 № 1036-266-01-05 |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом Октябрьского городского округа Пермского края, постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 11 ноября 2019 г. № 926-266-01-05 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края», распоряжением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 14 ноября 2019 г. № 603-266-01-06 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края»,

Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края», утвержденную постановлением администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 17 декабря 2019 г. № 1036-266-01-05 (в ред. от 18.03.2020 № 274-266-01-05, от 07.05.2020 № 419-266-01-05, от 03.06.2020 № 476-266-01-05, 17.12.2020 № 334-266-01-05, от 18.12.2020 № 336-266-01-05, от 18.06.2021 № 509-266-01-05), следующие изменения:
   1. В паспорте муниципальной программы позицию:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории:  в 2019 году на 16 шт.;  в 2020 году на 7 шт.;  в 2021 году на 37 шт.;  в 2022 году на 19 шт.;  в 2023 году на 12 шт. |

изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории:  в 2019 году на 16 шт.;  в 2020 году на 7 шт.;  в 2021 году на 270 шт.;  в 2022 году на 19 шт.;  в 2023 году на 12 шт. |

* 1. В паспорте муниципальной программы позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|  | 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
|  | 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 11 | 3 | 2 | 14 | 7 | |
|  | 3. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|  | 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
|  | 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 11 | 3 | 3 | 14 | 7 | |
|  | 3. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 |
|  | 4. | Количество приобретенных контейнеров | шт. | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 |

* 1. В разделе «III. Прогноз конечных результатов программы» в п. 3.1. «в 2021 году на 37 шт.» заменить на «в 2021 году на 270 шт.».

1.4 В приложении 1 в паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» позицию:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории:  в 2019 году на 16 шт.;  в 2020 году на 7 шт.;  в 2021 году на 37 шт.;  в 2022 году на 19 шт.;  в 2023 году на 12 шт. |

изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории:  в 2019 году на 16 шт.;  в 2020 году на 7 шт.;  в 2021 году на 270 шт.;  в 2022 году на 19 шт.;  в 2023 году на 12 шт. |

1.5 В приложении 1 в паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|  | 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
|  | 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 11 | 3 | 2 | 14 | 7 | |
|  | 3. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|  | 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
|  | 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 11 | 3 | 3 | 14 | 7 | |
|  | 3. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 |
|  | 4. | Количество приобретенных контейнеров | шт. | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 |

1.6 В разделе «III. Прогноз конечных результатов программы» в п. 3.1. «в 2021 году на 37 шт.» заменить на «в 2021 году на 270 шт.».

1.7 приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

* 1. приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
  2. приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
  3. приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
  4. приложение 10 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте.

Глава городского округа –

глава администрации Октябрьского

городского округа Г.В. Поезжаев

Приложение 1 к постановлению

администрации Октябрьского

городского округа Пермского края

от 00.00.2021 № 00

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | Источник значений показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Подпрограмма 1. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды** | | | | | | |
|  | **Цель:** Повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа | | | | | | |
|  | **Задача** Обеспечение комфортности проживания граждан | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.1.  Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 4 | 3 | 5 | 5 | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.2.  Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 3 | 3 | 14 | 7 | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.3.  Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 32 | 0 | 0 | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.3.  Количество приобретенных контейнеров | шт. | 0 | 232 | 0 | 0 | Статистические данные |

Приложение 2 к постановлению

администрации Октябрьского

городского округа Пермского края

от 00.00.2021 № 00

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета городского округа на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 1 280,5 | 2 236,0 | 1 415,0 | 1 415,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 1 280,5 | 1 371,0 | 1 415,0 | 1 415,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | х | х | х | 0,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего: | х | х | х | х | 1 280,5 | 2 236,0 | 1 415,0 | 1 415,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 1 280,5 | 1 371,0 | 1 415,0 | 1 415,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Комплексное выполнение работ по формированию современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 140,5 | 330,5 | 330,2 | 330,2 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | х | х | х | х | 140,5 | 1 195,5 | 330,2 | 330,2 |
| Направление расходов 1.1.1.  «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (средства краевого и местного бюджетов, не софинансируемые из федерального бюджета)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 12101SЖ090 | 240 | 29,9 | 156,8 | 330,2 | 330,2 |
| 0409 | 12101SЖ090 | 240 | 110,6 | 173,7 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.2.  «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках расположенных на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 12101SЖ660 | 240 | 0,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | х | х | 1 140,0 | 1 040,5 | 1 084,9 | 1 084,9 |
| Направление расходов 1.2.1.  «Реализация программ формирования современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 121F255550 | 240 | 1 140,0 | 1 040,5 | 1 084,9 | 1 084,9 |

Приложение 3 к постановлению

администрации Октябрьского

городского округа Пермского края

от 00.00.2021 № 00

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Пермского края на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 2 677,3 | 6 037,6 | 3 459,9 | 3 459,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 2 677,3 | 3 442,6 | 3 459,9 | 3 459,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | х | х | х | 0,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего: | х | х | х | х | 2 677,3 | 6 037,6 | 3 459,9 | 3 459,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 2 677,3 | 3 442,6 | 3 459,9 | 3 459,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Комплексное выполнение работ по формированию современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0409 | х | х | 2 164,3 | 2 974,4 | 2 971,7 | 2 971,7 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | х | х | х | х | 2 164,3 | 5 569,4 | 2 971,7 | 2 971,7 |
| Направление расходов 1.1.1.  «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (средства краевого и местного бюджетов, не софинансируемые из федерального бюджета)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 12101SЖ090 | 240 | 269,2 | 1 411,0 | 2 971,7 | 2 971,7 |
| 0409 | 12101SЖ090 | 240 | 1 895,1 | 1 563,4 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.2.  «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках расположенных на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 12101SЖ660 | 240 | 0,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | х | х | 513,0 | 468,2 | 488,2 | 488,2 |
| Направление расходов 1.2.1.  «Реализация программ формирования современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 121F255550 | 240 | 513,0 | 468,2 | 488,2 | 488,2 |

Приложение 4 к постановлению

администрации Октябрьского

городского округа Пермского края

от 00.00.2021 № 00

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском

городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 13 805,2 | 17 170,2 | 14 150,5 | 14 150,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа (МКУ «УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 13 805,2 | 13 710,2 | 14 150,5 | 14 150,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | х | х | х | 0,0 | 3 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего: | х | х | х | х | 13 805,2 | 17 170,2 | 14 150,5 | 14 150,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 13 805,2 | 13 710,2 | 14 150,5 | 14 150,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | х | х | х | 0,0 | 3 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Комплексное выполнение работ по формированию современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 2 404,8 | 3 304,8 | 3 301,9 | 3 301,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 3 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | х | х | х | х | 2 404,8 | 6 764,8 | 3 301,9 | 3 301,9 |
| Направление расходов 1.1.1.  «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (средства краевого и местного бюджетов, не софинансируемые из федерального бюджета)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 12101SЖ090 | 240 | 299,1 | 1 567,8 | 3 301,9 | 3 301,9 |
| 0409 | 12101SЖ090 | 240 | 2 105,7 | 1 737,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.2.  «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках расположенных на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 12101SЖ660 | 240 | 0,0 | 3 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | х | х | 11 400,4 | 10 405,4 | 10 848,6 | 10 848,6 |
| Направление расходов 1.2.1.  «Реализация программ формирования современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 121F255550 | 240 | 11 400,4 | 10 405,4 | 10 848,6 | 10 848,6 |

Приложение 5 к постановлению

администрации Октябрьского

городского округа Пермского края

от 00.00.2021 № 00

Приложение 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Перечень благоустройства территорий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование участков** | **Перечень работ** |
|  | ***2020 год*** | |
| р.п. Сарс | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Микрорайон, д. 5 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок; |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Микрорайон, д. 4 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок; |
| 3. | Благоустройство общественной территории: парк культуры и отдыха по ул. Школьная, 1б | Приобретение и устройство МАФ, сцены, детской (спортивной) площадки. |
| р.п. Октябрьский | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Рабочая, 1а | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Ленина (от ул. Трактовая до больницы) и части ул. Кирова | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн, приобретение и установка МАФ. |
| с. Богородск | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Школьная | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. |
| п. Тюш | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Первомайская | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. |
| ***2021 год*** | | |
| р.п. Сарс | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Микрорайон, д. 9 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Оборудование автомобильных парковок;  3.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство общественной территории: сквер на ул. Советская между домами № 22 и № 33, 35, 37 | Устройство асфальтобетонных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка МАФ, устройство детской (спортивной) площадки. |
| р.п. Октябрьский | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Куйбышева, д. 13 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Калинина, 1 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 3. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Кирова с благоустройством рядом прилегающей площадки | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка МАФ. |
| п. Тюш | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Трактовая | Устройство пешеходных дорожек, установка фонарей уличного освещения, установка МАФ. |
| ***2022 год*** | | |
| р.п. Сарс | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Мира, д. 23 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 39 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 50 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 57 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 5. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 54 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 56 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 7. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Мира, д. 27 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Мира, д. 27а | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 9. | Благоустройство общественной территории: сквер на ул. Советская между домами № 22 и № 33, 35, 37 | Обустройство детской (спортивной) площадки, устройство фонтана. |
| р.п. Октябрьский | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Васильева, 11 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Васильева, 13 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Калинина, 10 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Кирова, 1 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 5. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Кирова, 7 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 6. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Кирова | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. |
| с. Богородск | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Интернациональная | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. |
| п. Тюш | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Трактовая (вблизи ФАП) | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. |
| п. Щучье Озеро | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: обустройство площадки по ул. Советская | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн, МАФ. |
| ***2023 год*** | | |
| р.п. Сарс | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Микрорайон, д. 13 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Микрорайон, д. 8 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 3. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Микрорайон, д. 6 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 4. | Благоустройство общественной территории: детский парк | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |
| р.п. Октябрьский | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Губкина, д. 12 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Пионерская, д. 1а | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 3. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Куйбышева, д. 10 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 4. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Коммунальная, д. 2 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 5 | Благоустройство общественной территории: парк по ул. Школьная | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |
| с. Богородск | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: детский парк | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |
| п. Тюш | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: детский парк | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |
| п. Щучье Озеро | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: детский парк | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |