В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского муниципального района, Положением о порядке подготовки проекта генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Октябрьского муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания Октябрьского муниципального района от 29 сентября 2016 г. № 630, постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 октября 2016 № 324-01-04 «О создании комиссии, ответственной за подготовку и проверку Генерального плана на соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности», постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 28 ноября 2016 г. № 385-01-04 «Об утверждении ведомственной целевой программы Октябрьского муниципального района Пермского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2017-2018 годы», рассмотрев протокол заседания комиссии, ответственной за подготовку и проверку Генерального плана на соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности от 01 сентября 2017 г. № 02/2017 и заключение заседания комиссии, ответственной за подготовку и проверку Генерального плана на соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности о необходимости подготовки проектов генеральных планов  Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 сентября 2017 г. № 02/2017,

# Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Комиссии, ответственной за подготовку и проверку Генерального плана на соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в порядке и составе, утвержденном постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 20 октября 2016 №324-01-04 в срок до 29 декабря 2017 года включительно обеспечить подготовку проектов генеральных планов Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений Октябрьского муниципального района Пермского края (далее – Проекты ГП);

2. Управлению ресурсами и развитию инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края не позднее, чем по истечении 10 дней со дня принятия настоящего постановления направить настоящее постановление главам Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений Октябрьского муниципального района Пермского края для обнародования и размещения на официальном сайтах муниципальных образованиях сельских поселений.

3. Подготовку Проектов ГП осуществить за счет средств бюджетов Пермского края и Октябрьского муниципального района.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проектов ГП.

5. Установить, что все заинтересованные лица могут направить свои предложения по Проектам ГП с даты обнародования настоящего постановления и до 01 декабря 2017 года включительно в письменном виде в Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Трактовая, д.41, каб. 109.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального района Пермского края.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского муниципального района, начальника Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района С.В.Мокроусова.

# Глава муниципального района –

# глава администрации Октябрьского

# муниципального района Пермского края                                               Г.В. Поезжаев

УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края 
от 03.11.2017  № 572-266-01-05

План мероприятий

по подготовке генеральных планов Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений Октябрьского муниципального района Пермского края

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план | Сроки проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обнародование и размещение на официальных сайтах Октябрьского муниципального района и Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений в сети «Интернет» постановления Администрации Октябрьского муниципального района о подготовке проектов генеральных планов Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений Октябрьского муниципального района Пермского края (далее – Решение) | В течение 10 дней со дня принятия Решения | Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района (далее – Управление) |
| 2 | Подготовка проектов генеральных планов Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений Октябрьского муниципального района Пермского края (далее - Проект ГП) | С момента обнародования Решения и до 01 декабря 2017 г. включительно | Подрядная организация, определенная по итогам проведенного конкурса (далее – Подрядчик) |
| 3 | Рассмотрение предложений всех заинтересованных лиц по Проекту ГП | С момента обнародования Решения и до 01 декабря 2017 г. включительно | Комиссия, ответственная за подготовку и проверку Генерального плана на соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – Комиссия) |
| 4 | Проверка Проекта ГП на соответствие требованиям технических регламентов, Техническому заданию, правилам землепользования и застройки Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений, документам территориального планирования Октябрьского муниципального района, Пермского края и Российской Федерации | В течение 10 рабочих дней со дня получения Проекта ГП | Управление |
| 5 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Подрядчик |
| 6 | Проверка работы по устранению замечаний и направление одобренных Проектов ГП в Комиссию | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Управление |
| 7 | Размещение Проектов ГП в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | В течение 10 рабочих дней со дня получения Проектов ГП | Управление |
| 8 | Направление Проектов ГП на согласование в Администрации Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений, в органы местного самоуправления граничащих с муниципальными образованиями «Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Органы МС) и в исполнительные органы государственной власти Пермского края | В течение 10 рабочих дней со дня получения Проектов ГП | Управление |
| 9 | Принятие решения о назначении публичных слушаний по Проектам ГП | В течение 10 рабочих дней со дня получения заключений о согласовании Проектов ГП от органов МС, от исполнительных органов государственной власти Пермского края | Глава муниципального района – глава администрации Октябрьского муниципального района |
| 10 | Проведение публичных слушаний по Проекту ГП | Не менее двух и не более четырех месяцев с момента вступления в силу решения о назначении публичных слушаний по Проектам ГП | Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту ГП |
| 11 | Направление Проекта ГП на утверждение в Земское Собрание Октябрьского муниципального района | В течение 10 рабочих дней со дня обнародования и размещения на официальных сайтах Октябрьского муниципального района и Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений в сети «Интернет» заключений о результатах публичных слушаний по Проекту ГП | Глава муниципального района – глава администрации Октябрьского муниципального района |

# Text boxes

О подготовке проектов генеральных планов Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Верх-Тюшевского, Енапаевского, Заводо-Тюшевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско-Сарсинского, Щучье-Озерского сельских поселений Октябрьского муниципального района  Пермского края

03.11.2017

572-266-01-05