# ДУМА САРСИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ОКТЯБРЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПЕРМСКОГО  КРАЯ

# Р Е Ш Е Н И Е

    - № 182

| Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2011 году |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Пермского края от 08 февраля 2008 №14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»,

Дума Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную Программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2011 году согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава городского поселения – председатель

Думы Сарсинского городского поселения                                                   Н.П. Кокотов

# УТВЕРЖДЕНА

решением Думы Сарсинского

городского поселения

Октябрьского муниципального

района Пермского края

от 08.04.2011 № 182

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

САРСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО  КРАЯ В 2011 ГОДУ

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2011 году |
| --- | --- |
| Обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 № 69-ФЗ, от 22.07.2008 № 141-ФЗ, от 01.12.2008 № 225-ФЗ, от 09.04.2009 № 58-ФЗ, от 01.07.2009 № 144-ФЗ, от 17.07.2009 № 147-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 17.12.2009 № 316-ФЗ, от 09.03.2010 № 25-ФЗ, от 29.12.2010 № 437-ФЗ, от 29.12.2010 № 441, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2008 № 323-ФЗ) |
| Цели и задачи Программы | Цели: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - снос ветхих (аварийных) домов в целях подготовки земельных участков под комплексную застройку территорий Сарсинского городского поселений Октябрьского района; - создание условий на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского района для оптимизации развития территорий и наращивания объемов нового жилищного строительства; Проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, и сносу ветхих домов. |
| Сроки реализации Программы | 2011 год |
| Основной разработчик Программы | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| Участники Программы | Собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных жилых домов признанных аварийными в установленном порядке и подлежащими сносу |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программных мероприятий - 28 324 156,10 руб., в том числе: - средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 271 913,10 руб.; - средства бюджета Пермского края - 7 539 040,63 руб.; - средства местного бюджета – 2 513 202,37 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Переселение до 2012 года из 5 аварийных жилых домов 130 человек. Осуществить снос 5 аварийных жилых домов общей площадью 1282,3 кв. м |
| Контроль за реализацией Программы | Дума Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края и иные органы в соответствии с их компетенцией |

## 1. Общие положения

Правовой основой муниципальной адресной Программы по  переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 год (далее -  Программа) являются:

- Конституция Российской федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

- Постановление Правительства Пермского края от 8 февраля 2008 г. N 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта "Достойное жилье» (в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2008 N 114-п, от 26.10.2009 N 778-п)

## 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Более 85 % жилого фонда Сарсинского городского поселения было построено до 1970 года, т.е. имеет срок службы 39 лет и более. Аварийный жилой фонд Сарсинского городского поселения  по состоянию на 01.01.2011 составляет  3267,2 кв. м.

Капитальный ремонт данного жилищного фонда не проводился.

Аварийный 1-этажный многоквартирный жилой дом по адресу п. Сарс, 
ул. Мира, 23 построен в 1954 году. Характеристика конструктивных элементов: стены – рубленные из бревен, фундамент бутовый ленточный, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Аварийный 1-этажный многоквартирный жилой дом по адресу п. Сарс, ул. Мира, 27 построен в 1956 году. Характеристика конструктивных элементов: стены – рубленные из бревен, фундамент бутовый ленточный, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Аварийный 1-этажный многоквартирный жилой дом по адресу п. Сарс, ул. Ударная, 5 построен в 1969 году. Характеристика конструктивных элементов: стены – рубленные из бревен, фундамент бутовый ленточный, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Аварийный 1-этажный многоквартирный жилой дом по адресу п. Сарс, ул. Советская, 39а построен в 1958 году. Характеристика конструктивных элементов: стены – рубленные из бревен, фундамент бутовый ленточный, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Аварийный 2-этажный многоквартирный жилой дом по адресу п. Сарс, ул. Советская, 40 построен в 1957 году. Характеристика конструктивных элементов: стены – кирпичные, фундамент бутовый ленточный, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

В домах проживает 130 человек, 46 семей. Данные дома признаны аварийными межведомственной комиссией (акты обследования и заключения от 16.11.2006г.).

Все дома являются непригодными для проживания, ухудшают внешний облик поселка, сдерживают развитие инфраструктуры.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения. Количество жилых помещений, освобождающихся в муниципальном жилищном фонде, крайне недостаточно для переселения граждан из аварийных домов.

Жилищное законодательство гарантирует гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных жилых домах на условиях договора социального найма, право на получение благоустроенных применительно к условиям данного населенного пункта жилых помещений, площадью не менее ранее занимаемого жилого помещения, отвечающих установленным жилищным законодательством требованиям.

Доходная часть бюджета муниципального образования "Сарсинское городское поселение" не позволяет самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийных домов. Резервный фонд жилья на территории поселения отсутствует.

## 3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных жилых домов;

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен  для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

ликвидация освобождаемого в результате переселения аварийного жилищного фонда Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

4. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 2011 год.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку ежегодно решаются аналогичные задачи и программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предусматривает частичное решение проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2010 и подлежащими сносу.

На реализацию программных мероприятий планируется направить 28 324 156,10 руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ –  18 271 913,10 руб.;

- средства бюджета Пермского края -   7 539 040,63 руб.;

- средства местного бюджета – 2 513 202,37 руб.

## 6. Механизм реализации Программы

Программа  должна содержать:

- перечень объектов, расположенных на территории Сарсинского городского поселения, признанных аварийными, с указанием общей площади объектов, общей площади расположенных в них жилых помещений, количества переселяемых из аварийных домов граждан;

- обоснование объема расходов по объектам, включенным в Программу;

- расчет объема долевого финансирования расходов на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийных домов и сносу объектов, включенных в Программу, за счет средств Фонда содействию реформированию ЖКХ, средств местных и краевых бюджетов;

- планируемые показатели выполнения Программы (сроки выполнения мероприятий Программы).

Включение объектов в Программу осуществляется при наличии:

- решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу в установленном порядке;

- списка граждан, являющихся собственниками и нанимателями по договорам социального найма жилых помещений, расположенных в аварийных домах, планируемых к расселению и сносу;

Перечень аварийных домов, подлежащих сносу, расположенных на территории Сарсинского городского поселения, признанных аварийными в установленном порядке до 01.01.2010 г., приведен в приложении 1.

Объем финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда определяется в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ:

- доля Фонда содействия реформированию ЖКХ – 64,51%;

- доля бюджета Пермского края - 26,617%;

- доля местного бюджета – 8,873%.

Строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен  для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользовании (жилые дома блокированной застройки) за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств Бюджета Пермского края и местного бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений применительно к условиям данного населенного пункта по договорам социального найма в связи с выселением в установленном порядке.

## 7. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы, целевым и эффективным использованием средств осуществляют:

Дума Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

иные органы в соответствии с их компетенцией.

Исполнитель Программы - Администрация Сарсинского  городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  осуществляет:

анализ выполнения Программы и при необходимости - ее корректировку;

своевременное представление полной и достоверной информации о ходе выполнения Программы;

подготовку и сдачу отчетов о выполнении программных мероприятий и подготовку отчета по использованию средств фонда.

## 8. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий

В соответствии с целью Программы в качестве интегральной оценки ее эффективности будут рассматриваться сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, с ликвидацией жилищного фонда непригодного для проживания.

Реализация Программы обеспечит:

- снос аварийных домов, общей площадью – 1285,3 кв.м. и освобождение земельных участков для нового строительства;

- повышение комфортности и безопасности проживания в жилище;

- создание благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- улучшение демографической ситуации в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края;

- улучшение состояния здоровья населения.

## Приложение 1

| Перечень аварийных многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Сарсинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Мира, д. 23 | 4 | 15.01. 2005 | 12. 2011 | 12. 2011 | 37 | 37 | 234,8 | 15 | 4 | 11 | 234,8 | 66,4 | 168,4 | 5 174 287,60 | 3 337 932,93 | 1 377 240,13 | 459 114,54 | 0,00 |
| 2. | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Мира, д. 27 | 7 | 15.01. 2005 | 12. 2011 | 12. 2011 | 31 | 31 | 254,6 | 9 | 5 | 4 | 254,6 | 157,7 | 96,9 | 5 610 620,20 | 3 619 411,09 | 1 493 378,78 | 497 830,33 | 0,00 |
| 3. | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Ударная, д.5 | 10 | 16.01. 2005 | 12. 2011 | 12. 2011 | 28 | 28 | 264,9 | 11 | 6 | 5 | 264,9 | 135,1 | 129,8 | 5 837 601,30 | 3 765 836,60 | 1 553 794,34 | 517 970,36 | 0,00 |
| 4. | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Советская, д.39а | 1 | 15.01.2005 | 12.2011 | 12. 2011 | 9 | 9 | 79,9 | 3 | 1 | 2 | 79,9 | 17,2 | 62,7 | 1 760 756,30 | 1 135 863,89 | 468 660,50 | 156 231,91 | 0,00 |
| 5. | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Советская, д.40 | 2 | 15.01. 2005 | 12.2011 | 12. 2011 | 25 | 25 | 451,1 | 8 | 8 | 0 | 451,1 | 451,1 | 0 | 9 940 890,70 | 6 412 868,59 | 2 645 966,88 | 882 055,23 |  |
| Итого: | Х | Х | Х | Х | 130 | 130 | 1285,3 | 46 | 24 | 22 | 1285,3 | 827,5 | 457,8 | 28 324 156,10 | 18 271 913,10 | 7 539 040,63 | 2 513 202,37 | 0,00 |

## Приложение 2

| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | строительство МКД | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Сарсинское городское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Мира, д. 23 | 234,8 | 66,4 | 234,8 | 22037 | 93,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 174 287,60 |  | 22037 |  |
| 2 | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Мира, д. 27 | 254,6 | 157,7 | 254,6 | 22037 | 86,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 610 620,20 | Х | 22037 |  |
| 3 | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Ударная, д. 5 | 264,9 | 135,1 | 264,9 | 22037 | 83,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 837 601,30 | Х | 22037 |  |
| 4 | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Советская, д. 39а | 79,9 | 17,2 | 79,9 | 22037 | 275,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760 756,30 | Х | 22037 |  |
| 5 | Пермский край, Октябрьский район, пос. Сарс, ул. Советская, д. 40 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 22037 | 48,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 940 890,70 |  | 22037 |  |
| Итого: | 1285,3 | 827,5 | 1285,3 | 22037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 324 156,10 |  |  |  |

## Приложение 3

| Планируемые показатели выполнения адресной программы |
| --- |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Сарсинскоегородское поселение | Х | Х | Х | 1285,3 | 1285,3 | Х | Х | Х | 46 | 46 | Х | Х | Х | 130 | 130 |

Приложение 4

| Реестр аварийных домов на территории Сарсинского городского поселения, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | МКД, признанные аварийными до 1 января 2007 | МКД, признанные аварийными с 1 января 2007 до 1 января 2010 |
|  |  | не расселено на дату подачи заявки | расселяется по ранее утвержденным программам | расселяется по данной программе | Осталось к расселению аварийного фонда | не расселено на дату подачи заявки | расселяется по ранее утвержденным программам | расселяется по данной программе | Осталось к расселению аварийного фонда |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Сарсинское городское поселение» | 3303,5 | 0 | 1285,3 | 2018,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4.1

| Реестр аварийных домов на территории Сарсинского городского поселения |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Дата признания МКД аварийным | Не расселено на дату подачи заявки | Расселяется по ранее утвержденным программам | Расселяется по данной программе | Осталось к расселению аварийного фонда |
|  |  |  | количество помещений | площадь | количество человек | количество помещений | площадь | количество человек | количество помещений | площадь | количество человек | количество помещений | площадь | количество человек |
|  |  |  | ед. | кв.м | чел. | Ед. | кв.м | чел. | Ед. | кв.м | чел. | Ед. | кв.м | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Итого по Сарсинскому городскому поселению |  | 108 | 3303,5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1285,3 | 130 | 62 | 2018,2 | 193 |
| Итого жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2007 года | 108 | 3303,5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1285,3 | 130 | 62 | 2018,2 | 193 |
| 1 | Ул. Советская, 39а | 15.01.2005 | 3 | 79,9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79,9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ул. Советская, 43 | 15.01.2005 | 4 | 210,3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210,3 | 16 |
| 3 | Ул. Советская, 40 | 15.01.2005 | 8 | 451,1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ул. Советская, 41 | 15.01.2005 | 6 | 209,0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63,6 | 20 |
| 5 | Ул. Мира, 23 | 15.01.2005 | 15 | 234,8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 234,8 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ул. Огнева, 8 | 15.01.2005 | 4 | 78,7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78,7 | 11 |
| 7 | Ул. Мира, 27 | 15.01.2005 | 9 | 254,6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 254,6 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ул. Дзержинского, 11 | 15.01.2005 | 11 | 220,1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 220,1 | 26 |
| 9 | Ул. Ударная, 5 | 15.01.2005 | 11 | 264,9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 264,9 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ул. Калинина, 14 | 16.01.2005 | 8 | 259,0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 259,0 | 29 |
| 11 | Ул. Советская, 35 а | 16.01.2005 | 4 | 82,4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82,4 | 9 |
| 12 | Ул. Огнева, 4 | 16.01.2005 | 6 | 200,7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200,7 | 24 |
| 13 | Ул. Пушкина, 2 | 16.01.2005 | 4 | 138,3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138,3 | 17 |
| 14 | Ул. 20 Партсъезда, 2 | 19.01.2005 | 2 | 94,1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94,1 | 6 |
| 15 | Ул. 20 Партсъезда, 4 | 19.01.2005 | 2 | 106,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106,7 | 5 |
| 16 | Ул. 20 Партсъезда, 6 | 19.01.2005 | 2 | 108,1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108,1 | 7 |
| 17 | Ул. 20 Партсъезда, 8 | 19.01.2005 | 4 | 137,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137,4 | 10 |
| 18 | Ул. 20 Партсъезда, 9 | 19.01.2005 | 2 | 86,4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86,4 | 7 |
| 19 | Ул. Дзержинского, 14 | 20.01.2005 | 3 | 100,4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,4 | 7 |
| 20 | Ул. Калинина, 15 | 20.01.2005 | 2 | 73,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73,0 | 6 |
| Итого жилой фонд, признанный аварийным с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава администрации Сарсинского городского поселения

Октябрьского муниципального района Пермского края                                                        _______________                                                      Л.Ф. Крауклис

М.П.

Приложение 5

| Реестр строительной готовности |
| --- |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сарсинское городское поселение: | 59:27:1441002:510 | Постановление главы Октябрьского муниципального района Пермского края от 23.03.2010 № 158 | нет | нет | нет | 1285,3 | 1285,3 | 1285,3 | 100 | 07.2011 | 12.2011 |