# АДМИНИСТРАЦИЯ

# САРСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2013                                                                                                           № 43

Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» и объема расходов в разрезе объектов и мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 года № 753-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство», Уставом Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» и объема расходов в разрезе объектов и мероприятий, прилагается.

2. Утвердить объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство» рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство», прилагается.

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                           Л.Ф. Крауклис

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Сарсинского

городского поселения

от 08.04.2013 № 43

Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

- Общие сведения

| 1.1. | Наименование проекта | Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| 1.3. | Руководитель проекта | Глава администрации Сарсинского городского поселения |
| 1.4. | Цель проекта | Ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам: Кирова, Ударная, 1 Мая, Маяковского, Ясная, дорога на мусульманское кладбище в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края Ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам: Нижняя, Заречная в дер. Верх-Шуртан Октябрьского муниципального района Пермского края |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | - рациональность использования бюджетных средств на благоустройство территории поселения; - ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения. |
| 1.6. | Мероприятия | Ремонт автомобильных дорог местного значения в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края (устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня): - ул. Кирова, общей протяженностью 500 м; - ул. Ударная, общей протяженностью 368 м; - ул. 1 Мая, общей протяженностью 320 м; - ул. Маяковского, общей протяженностью 236 м; - ул. Ясная, общей протяженностью 295 м; - дорога на мусульманское кладбище, общей протяженностью 200 м. Ремонт автомобильных дорог местного значения в дер. Верх-Шуртан Октябрьского муниципального района Пермского края (устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня): - ул. Нижняя, общей протяженностью 400 м; - ул. Заречная, общей протяженностью 750 м. Итого будет отремонтировано автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 3069 метров. |
| 1.7. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | - комфортное проживание; - уменьшение число аварий на дорогах; -обеспечит нормативное состояние дорог местного значения |
| 1.8. | Сметная стоимость проекта | 2 149 892,00 руб. |
| 1.9. | Сроки реализации проекта | 2013 год |

Характеристика проблемы

Аварийные автомобильные дороги в современных условиях являются одной из актуальных проблем. Одним их факторов, обостряющих проблему аварийных дорог, является увеличение автомобилей. При этом темпы роста интенсивности дорожного движения значительно опережают темпы строительства новых и реконструкции эксплуатированных дорог.

Поэтому вопросы приведения в нормативное состояние  автомобильных дорог требуют особого внимания  органов местного самоуправления.

Состояние и уровень муниципальных дорог (улиц) оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения городского поселения.

Сарсинское городское поселение занимает площадь 23414 га, в том числе застроенная площадь составляет 190,7 га. Численность постоянного населения на 01.01.2012 составляла 5,382 тыс. человек.

В состав Сарсинского городского поселения входят территории следующих населенных пунктов: поселок Сарс; хутор Покрово-Смирновский; деревня Верх-Шуртан.

Дороги с асфальтовым покрытием в Сарсинском городском поселении составляют всего 6 % от общей протяженности дорог, с износом 100 %. Дороги с щебеночным покрытием составляют 86 % от общей протяженности дорог, с износом 50 %. Грунтовые дороги составляют 8 % от общей протяженности дорог.

Критерием эффективности реализации приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края будет являться комфортное проживание населения, тем самым создаст благоприятные условия для проживания людей, уменьшит число аварий на дорогах, обеспечит нормативное состояние муниципальных дорог.

Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» 
(план-график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Кирова в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 381 350,00 | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Ударная в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 280 772,00 | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице 1 Мая в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 243 801,00 | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Маяковского в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 179 694,00 | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Ясная в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 225 035,00 | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги местного значения дорога на мусульманское кладбище в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 152 609,00 | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Нижняя в дер. Верх-Шуртан Октябрьского муниципального района Пермского края | 305 290,00 | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Заречная в дер. Верх-Шуртан Октябрьского муниципального района Пермского края | 381 341,00 | 2 квартал 2013 г. | 3 квартал 2013 г. |
|  | Всего | 2 149 892,00 |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Сарсинского

городского поселения

от 08.04.2013 № 43

Объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

| № п/п | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | итого | Бюджет Пермского края (75%) | Местный бюджет (не менее 25%) | иные источники |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Кирова в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 381 350,00 | 264 936,00 | 116 414,00 | - |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Ударная в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 280 772,00 | 195 061,00 | 85 711,00 | - |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице 1 Мая в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 243 801,00 | 169 377,00 | 74 424,00 | - |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Маяковского в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 179 694,00 | 124 839,00 | 54 855,00 | - |
| .5. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Ясная в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 225 035,00 | 156 339,00 | 68 696,00 | - |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги местного значения дорога на мусульманское кладбище в пос. Сарс Октябрьского муниципального района Пермского края | 152 609,00 | 106 023,00 | 46 586,00 | - |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Нижняя в дер. Верх-Шуртан Октябрьского муниципального района Пермского края | 305 290,00 | 212 095,00 | 93 195,00 | - |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Заречная в дер. Верх-Шуртан Октябрьского муниципального района Пермского края | 381 341,00 | 264 930,00 | 116 411,00 | - |
|  | Всего | 2 149 892,00 | 1 493 600,00 | 656 292,00 | - |