

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# САРСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.12.2016 № 342

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2014 № 178 |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», [Порядк](#Par30)ом разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденным постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 02 декабря 2013 г. № 216,

**Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 октября 2014 г. № 178 (в ред. от 28.01.2015 № 12, от 11.02.2015 № 23, от 11.02.2015 № 24, от 25.02.2015 № 32, от 07.05.2015 № 111, от 21.05.2015 № 118, от 29.06.2015 № 152, от 20.07.2015 № 162, от 31.07.2015 № 185, от 13.08.2015 № 210, от 25.09.2015 № 250, от 12.11.2015 № 313, от 19.11.2015 № 320, от 10.12.2015 № 334, от 15.12.2015 № 343, от 22.01.2016 № 17, от 01.02.2016 № 26, от 16.03.2016 № 71, от 26.04.2016 № 118, от 16.05.2016 № 135, от 06.07.2016 № 164, от 03.08.2016 № 197, от 02.09.2016 № 230, от 01.11.2016 № 278, от 21.12.2016 № 322), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Глава городского поселения –

глава администрации Сарсинского

городского поселения О.М.Конев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сарсинского городского поселения

Октябрьского муниципального

района Пермского края

от 28.12.2016 № 342

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Соисполнители программы | | | - | | | | | | |
| Участники программы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Подпрограммы программы | | | 1. «Развитие дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».  2. «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края».  3. «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».  4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края». | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты программы | | | Не предусмотрены | | | | | | |
| Цели программы | | | 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. 2. Создание условий по обеспечению состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. 3. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. 4. Создание условий для обеспечения населения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края услугами жилищного и коммунального хозяйства. 5. Создание условий для комфортного проживания граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. 6. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. 7. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Задачи программы | | | 1. Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.   2. Обеспечение безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  4. Обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, в целях предупреждения аварий на газопроводе и обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварий.  5. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.  6. Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  7. Организация технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского района Пермского края.  8. Обеспечение санитарного состояния мест захоронений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  9. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация благоустройства территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  10. Обеспечение безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  11. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=8283302F9DDED132B8D6AD586F9DAC4CF2AFF5BC9447556B4037D8E7D6o2F2J) Российской Федерации.  12. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством.  13. Создание условий для развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  14. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | | 1. Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в количестве 28,715 км.  2. Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт.  3. Количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  4. Обеспечение постоянной работоспособности и исправности обслуживаемых газопроводов, сооружений на них и газового оборудования при их использовании по назначению и ожиданию, а также круглосуточное обеспечение возможности проведения комплекса услуг по незамедлительной локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов на газопроводах, сооружений на них и газового оборудования, находящихся в собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  5. Увеличение протяженности водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт.  6. Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании.  7. Присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов.  8. Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании.  9. Количество домов, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт.  10. Количество населенных пунктов, где организованы сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ликвидация аварийных многоквартирных домов.  12. 100% муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт.  13. Количество домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт. | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | | | 2015-2019 годы | | | | | | |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, находящихся на содержании | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт | | км | 0,12 | 1,5 | 1,15 | 1,2 | 1,4 |
| 3. | Количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | шт. | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт | | км | 0,382 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании | | км | 31,74 | 31,74 | 31,99 | 31,99 | 31,99 |
| 7. | Доля присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов | | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании | | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Количество населенных пунктов, где организованы сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края Пермского края | | т | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество домов, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт | | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках реализуемой на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края адресной программы | | м2 | 1016,4 | 963,5 | 840,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 13. | Доля муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт | | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Количество строящихся многоквартирных домов, за которыми производится технический надзор | | шт. | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Количество домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | | шт. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финанси-рования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
| Всего, в том числе: | 27676,8 | 27103,3 | 16392,8 | 4992,6 | 5364,7 | 81530,2 |
| Бюджет Сарсинского городского поселения | 8347,2 | 5728,8 | 7830,1 | 3968,4 | 4340,5 | 30215,0 |
| Бюджет Октябрьского муниципального района | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |
| Федеральный бюджет | 15792,1 | 7703,7 | 7538,5 | 0,0 | 0,0 | 31034,3 |
| Бюджет Пермского края | 3537,5 | 9170,8 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 | 15780,9 |

I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека. Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство, жилищное хозяйство и коммунальное обслуживание, которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей. Жилищно-коммунальная проблема остается одной из самых острых социальных проблем как в стране, так и в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.

Функционирование жилищного и коммунального хозяйства - это обеспечение сохранности и эффективного использование жилищного фонда, бесперебойного обеспечения жилищно-коммунальными услугами, необходимыми для жизнедеятельности человека.

Жилищно-коммунальное хозяйство Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края включает:

- жилой и нежилой фонд;

- инженерную инфраструктуру и ресурсоснабжение (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и др.);

- санитарно-технические мероприятия (бытовые отходы, уборка поселения);

- энергетические мероприятия (электричество, газ, тепло, вода, стоки);

- инфраструктура внешнего благоустройства (дороги, мосты, озеленение и пр.).

Жилищное и коммунальное хозяйство имеет большое экономическое и социальное значение, так как затрагивает важные жизненные интересы всех граждан, вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

В настоящее время жилищно-коммунальный комплекс характеризуется кризисным состоянием. Оно обусловлено многими факторами, такими как: финансовым положением, высокой затратностью, высокой степенью износа, большими потерями энергии, воды и другими ресурсами.

Таким образом, программа направлена на решение многих проблем, связанных с системой жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.

II. Основные цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы является:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- создание условий по обеспечению состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- создание условий для обеспечения населения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края услугами жилищного и коммунального хозяйства;

- создание условий для комфортного проживания граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Для достижения целей необходимо реализовать ряд ключевых задач:

* поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, в целях предупреждения аварий на газопроводе и обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварий;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности;

- организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- организация технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов, на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского района Пермского края;

- обеспечение санитарного состояния мест захоронений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация благоустройства территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=8283302F9DDED132B8D6AD586F9DAC4CF2AFF5BC9447556B4037D8E7D6o2F2J) Российской Федерации;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными   
в соответствии с действующим законодательством;

- создание условий для развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

III. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:

- содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в количестве 28,715 км;

- протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт;

- обеспечение постоянной работоспособности и исправности обслуживаемых газопроводов, сооружений на них и газового оборудования при их использовании по назначению и ожиданию, а также круглосуточное обеспечение возможности проведения комплекса услуг по незамедлительной локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов на газопроводах, сооружений на них и газового оборудования, находящихся в собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- увеличение протяженности водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт;

- протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании;

- присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов;

- количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- количество домов, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- 100% муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт;

- количество домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт.

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2015-2019 годы.

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

V. Перечень основных мероприятий Программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели программы.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=1602C2275E9FBC7D4FD4D102BF6DEE0474AA105B8ACC097BD85426B34C016181BCD62B6FCA56A65BA29369jBm5D) мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 1 к настоящей Программе.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм

7.1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» (приложение 2).

Основные цели подпрограммы:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- создание условий по обеспечению состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

Основные задачи:

- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

7.2. Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» (приложение 3).

Основная цель подпрограммы - создание условий для обеспечения населения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края услугами жилищного и коммунального хозяйства.

Основные задачи:

- обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, в целях предупреждения аварий на газопроводе и обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварий;

- организация технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов, на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского района Пермского края;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности;

- обеспечение безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

7.3. Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края (приложение 4).

Основная цель подпрограммы: создание условий для комфортного проживания граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Основные задачи:

- организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение санитарного состояния мест захоронений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация благоустройства территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

7.4. Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» (приложение 5).

Основные цели подпрограммы:

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Основные задачи:

- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=8283302F9DDED132B8D6AD586F9DAC4CF2AFF5BC9447556B4037D8E7D6o2F2J) Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными   
в соответствии с действующим законодательством;

- создание условий для развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с планом реализации мероприятий программы согласно приложению 12 к Программе.

VIII. Перечень целевых показателей Программы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3007lCF8G) целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы приведены в приложении 6 к настоящей Программе.

IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Реализация Программы предполагается за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Октябрьского муниципального района Пермского края и бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Подробное ресурсное обеспечение реализации приведено в [приложениях](consultantplus://offline/ref=92828C784EB9C172BD664480CDBB1092F1CD9EA6720BD3A882F1688ECAFA091C5D231F700B6E8802B191B8E04DD) 7, 8, 9, 10, 11 к настоящей Программе.

X. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей Программы

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей Программы, изложены в соответствующих разделах настоящей Программы.

XI. Оценка эффективности Программы

Оценки эффективности программы изложены в соответствующих разделах настоящей Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 342

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в количестве 28,715 км. |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Нет |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Обеспечение постоянной работоспособности и исправности обслуживаемых газопроводов, сооружений на них и газового оборудования при их использовании по назначению и ожиданию, а также круглосуточное обеспечение возможности проведения комплекса услуг по незамедлительной локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов на газопроводах, сооружений на них и газового оборудования, находящихся в собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  Увеличение протяженности водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Нет |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Уличное освещение | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании. |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Организация и содержание мест захоронений | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании. |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.  Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4.  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| 4 | Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Переселение граждан из аварийного жилишного фонда, ликвидация аварийных многоквартирных домов. |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | Переселение граждан из аварийного жилишного фонда, ликвидация аварийных многоквартирных домов. |

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2016-2019 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Сарсинского городского поселения | | | | |
| 1.1.1 | Направление расходов 1.1.1.  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в количестве 28,715 км. |
| 1.1.2 | Направление расходов 1.1.2.  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт. |
| 1.1.3 | Направление расходов 1.1.3.  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», за счет средств местного бюджета | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2017г. | Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт. |
| 1.1.4 | Направление расходов 1.1.4.  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», за счет средств бюджета Пермского края | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2017г. | Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт. |
| 1.1.5 | Направление расходов 1.1.5.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2017г. | 2019г. | Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт. |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | | | | |
| 1.2.1 | Направление расходов 1.2.1.  Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2016г. | Количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Модернизация жилищного фонда | | | | |
| 2.1.1 | Направление расходов 2.1.1.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | Количество домов, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт. |
| 2.1.2 | Направление расходов 2.1.2.  Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых квартиры находятся в муниципальной собственности | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | 100% муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт. |
| 2.1.3 | Направление расходов 2.1.3.  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2017г. | 2017г. | Количество домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры | | | | |
| 2.2.1 | Направление расходов 2.2.1.  Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | Обеспечение постоянной работоспособности и исправности обслуживаемых газопроводов, сооружений на них и газового оборудования при их использовании по назначению и ожиданию, а также круглосуточное обеспечение возможности проведения комплекса услуг по незамедлительной локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов на газопроводах, сооружений на них и газового оборудования, находящихся в собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт.  Доля присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов. |
| 2.2.2 | Направление расходов 2.2.2.  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | Нет. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Реализация мер, направленных на благоустройство территории Сарсинского городского поселения | | | | |
| 3.1.1 | Направление расходов 3.1.1.  Уличное освещение | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании. |
| 3.1.2 | Направление расходов 3.1.2.  Организация и содержание мест захоронений | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании. |
| 3.1.3 | Направление расходов 3.1.3.  Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | Количество населенных пунктов, где организованы сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | |
| 4.1.1 | Направление расходов 4.1.1.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2017г. | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализуемой на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края адресной программы. |
| 4.1.2 | Направление расходов 4.1.2.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Пермского края | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2017г. | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализуемой на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края адресной программы. |
| 4.1.3 | Направление расходов 4.1.3.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств местных бюджетов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2017г. | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализуемой на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края адресной программы. |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление технического надзора за строительством многоквартирных домов. | | | | |
| 4.2.1 | Осуществление технического надзора за строительством многоквартирных домов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2017г. | Количество строящихся многоквартирных домов, за которыми производится технический надзор. |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 342

Перечень целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ГРБС | Значения показателей | | | | | Наименование программных мероприятий |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель:  Доля автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, находящихся на содержании | % | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Сарсинского городского поселения |
| 2 | Показатель:  Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт | км | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 0,12 | 1,5 | 1,15 | 1,2 | 1,4 | Основное мероприятие 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Сарсинского городского поселения |
| 3 | Показатель:  Количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель:  Количество домов, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт | шт. | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Основное мероприятие 2.1. Модернизация жилищного фонда |
| 2 | Показатель:  Доля муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт | % | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатель:  Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании | % | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 2.2. Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры |
| 4 | Показатель:  Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт | км | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 0,382 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Показатель:  Доля присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов | % | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Количество домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | шт. | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель:  Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании | км | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 31,74 | 31,74 | 31,99 | 31,99 | 31,99 | Основное мероприятие 3.1. Реализация мер, направленных на благоустройство территории Сарсинского городского поселения |
| 2 | Показатель:  Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании | шт. | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Показатель:  Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | т. | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель:  Количество населенных пунктов, где организованы сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | шт. | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель:  Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализуемой на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края адресной программы | м2 | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 1083,5 | 963,5 | 840,3 | 0,0 | 0,0 | Основное мероприятие 4.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2 | Показатель:  Количество строящихся многоквартирных домов, за которыми производится технический надзор | шт. | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление технического надзора за строительством многоквартирных домов |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 342

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района

Пермского края на 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | всего | х | х | х | х | 8 347,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 8 347,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1 178,9 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1 178,9 |
| Основное мероприятие 1.1.  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0311001 | 240 | 1 066,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0311002 | 240 | 112,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 3 126,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3 126,2 |
| Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0321001 | 240 | 62,5 |
| Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0502 | 0321002 | 240 | 2 063,7 |
| Основное мероприятие 2.3:  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0502 | 0321003 | 810 | 1 000,0 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1 705,5 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1 705,5 |
| Основное мероприятие 3.1.  Уличное освещение | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0331001 | 240 | 1 085,3 |
| Основное мероприятие 3.2.  Организация и содержание мест захоронений | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0331002 | 240 | 121,0 |
| Основное мероприятие 3.3.  Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 102 | 0503 | 0331003 | х | 499,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102 | 0503  0503 | 0331003  0331003 | 240  850 | 481,7  17,5 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 2 336,6 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 2 336,6 |
| Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 102 | 0501 | 0349602 | х | 2 336,6 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102 | 0501  0501 | 0349602  0349602 | 320  410 | 344,0  1 992,6 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района

Пермского края на 2016-2019 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 5728,8 | 7830,1 | 3968,4 | 4340,5 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 5728,8 | 7830,1 | 3968,4 | 4340,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1842,1 | 1392,3 | 1413,9 | 1664,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1842,1 | 1392,3 | 1413,9 | 1664,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Сарсинского городского поселения | всего | х | х | х | х | 1659,1 | 1392,3 | 1413,9 | 1664,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1659,1 | 1392,3 | 1413,9 | 1664,0 |
| Направление расходов 1.1.1.  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0310110010 | 240 | 1170,5 | 1252,3 | 1263,9 | 1272,7 |
| Направление расходов 1.1.2.  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0310110020 | 240 | 251,6 | 140,0 | 150,0 | 391,3 |
| Направление расходов 1.1.3.  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», за счет средств местного бюджета | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 03101ST080 | 240 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | всего | х | х | х | х | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.1.  Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0310210010 | 240 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1100,3 | 1868,7 | 892,6 | 918,8 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1100,3 | 1868,7 | 892,6 | 918,8 |
| Основное мероприятие 2.1.  Модернизация жилищного фонда | всего | х | х | х | х | 56,8 | 1025,1 | 26,8 | 28,4 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 56,8 | 1025,1 | 26,8 | 28,4 |
| Направление расходов 2.1.1.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0320110010 | 240 | 48,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Направление расходов 2.1.2.  Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых квартиры находятся в муниципальной собственности | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0320110020 | 240 | 8,1 | 22,1 | 23,8 | 25,4 |
| Направление расходов 2.1.3.  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, за счет средств местного бюджета | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0320110030 | 630 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры | всего | х | х | х | х | 1043,5 | 843,6 | 865,8 | 890,4 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1043,5 | 843,6 | 865,8 | 890,4 |
| Направление расходов 2.2.1.  Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0502 | 0320210010 | 240 | 1043,5 | 343,6 | 365,8 | 390,4 |
| Направление расходов 2.2.2.  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0502 | 0320210020 | 810 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1598,7 | 1570,6 | 1661,9 | 1757,7 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1598,7 | 1570,6 | 1661,9 | 1757,7 |
| Основное мероприятие 3.1.  Реализация мер, направленных на благоустройство территории Сарсинского городского поселения | всего | х | х | х | х | 1598,7 | 1570,6 | 1661,9 | 1757,7 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1598,7 | 1570,6 | 1661,9 | 1757,7 |
| Направление расходов 3.1.1.  Уличное освещение | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0330110010 | 240 | 1052,8 | 1088,1 | 1147,8 | 1210,7 |
| Направление расходов 3.1.2.  Организация и содержание мест захоронения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0330110020 | 240 | 81,0 | 120,0 | 129,1 | 137,8 |
| Направление расходов 3.1.3.  Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 102 | 0503 | 0330110030 | х | 464,9 | 362,5 | 385,0 | 409,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102 | 0503  0503 | 0330110030  0330110030 | 240  850 | 440,5  24,4 | 338,5  24,0 | 361,0  24,0 | 385,2  24,0 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1187,7 | 2998,5 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1187,7 | 2998,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | х | х | х | х | 1097,7 | 2908,5 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1097,7 | 2908,5 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.1.3.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств местных бюджетов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 03401S9602 | 410 | 1097,7 | 2908,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.  Осуществление технического надзора за строительством многоквартирных домов | всего | х | х | х | х | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.2.1.  Мероприятия по осуществлению технического надзора за строительством многоквартирных домов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0340210010 | 240 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 342

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Пермского края на 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | всего | х | х | х | х | 3 537,5 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3 537,5 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 207,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 207,0 |
| Основное мероприятие 3.4.  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0336420 | 240 | 207,0 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 3 330,5 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3 330,5 |
| Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 102 | х | х | х | 3 330,5 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102 | 1003  0501 | 0349602  0349602 | 320  410 | 229,6  3 100,9 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Пермского края на 2016-2019 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 9170,8 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 9170,8 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 4503,6 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4503,6 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 |
| Основное мероприятие 1.1.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Сарсинского городского поселения | всего | х | х | х | х | 4503,6 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4503,6 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 |
| Направление расходов 1.1.4.  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», за счет средств бюджета Пермского края | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 031012Т080 | 240 | 4503,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.5.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 031012Т200 | 240 | 0,0 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.  Реализация мер, направленных на благоустройство территории Сарсинского городского поселения | всего | х | х | х | х | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 3.1.4.  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 033012Р100 | 240 | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 4543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.1.2.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Пермского края | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0340109602 | 240 | 4543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 342

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств федерального бюджета Пермского края на 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | всего | х | х | х | х | 15 792,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 15 792,1 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 15 792,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 15 792,1 |
| Основное мероприятие 4.2.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | всего | 102 | х | х | х | 15 792,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102 | 1003  0501 | 0349502  0349502 | 320  410 | 309,6  15 482,5 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств федерального бюджета на 2016-2019 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 7703,7 | 7538,5 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 7703,7 | 7538,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 7703,7 | 7538,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 7703,7 | 7538,5 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.1.1.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0340109502 | 410 | 7703,7 | 7538,5 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 10

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 342

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Октябрьского муниципального района

Пермского края на 2016-2019 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры | всего | х | х | х | х | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 2.2.2.  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0502 | 0320210020 | 810 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | х | х | х | х | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.1.3.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств местных бюджетов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 03401S9602 | 410 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 11

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 342

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования на 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | всего | х | х | х | х | 27 676,8 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 27 676,8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1 178,9 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1 178,9 |
| Основное мероприятие 1.1.  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0311001 | 240 | 1 066,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0311002 | 240 | 112,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 3 126,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3 126,2 |
| Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0321001 | 240 | 62,5 |
| Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0502 | 0321002 | 240 | 2 063,7 |
| Основное мероприятие 2.3.  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0502 | 0321003 | 810 | 1 000,0 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1 912,5 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1 912,5 |
| Основное мероприятие 3.1.  Уличное освещение | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0331001 | 240 | 1 085,3 |
| Основное мероприятие 3.2.  Организация и содержание мест захоронений | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0331002 | 240 | 121,0 |
| Основное мероприятие 3.3.  Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 102 | 0503 | 0331003 | х | 499,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102 | 0503  0503 | 0331003  0331003 | 240  850 | 481,7  17,5 |
| Основное мероприятие 3.4.  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0336420 | 240 | 207,0 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 21 459,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 21 459,1 |
| Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 102 | х | х | х | 5 667,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102 | 1003  0501 | 0349602  0349602 | 320  410 | 573,6  5 093,5 |
| Основное мероприятие 4.2.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | всего | 102 | х | х | х | 15 792,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102 | 1003  0501 | 0349502  0349502 | 320  410 | 309,6  15 482,5 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования на 2016-2019 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 27103,3 | 16392,8 | 4992,6 | 5364,7 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 27103,3 | 16392,8 | 4992,6 | 5364,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 6345,7 | 2416,5 | 2438,1 | 2688,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 6345,7 | 2416,5 | 2438,1 | 2688,2 |
| Основное мероприятие 1.1.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 6162,7 | 2416,5 | 2438,1 | 2688,2 |
| Направление расходов 1.1.1.  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0310110010 | 240 | 1170,5 | 1252,3 | 1263,9 | 1272,7 |
| Направление расходов 1.1.2.  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0310110020 | 240 | 251,6 | 140,0 | 150,0 | 391,3 |
| Направление расходов 1.1.3.  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», за счет средств местного бюджета | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 03101ST080 | 240 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.4.  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», за счет средств бюджета Пермского края | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 031012T080 | 240 | 4503,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.5.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 031012Т200 | 240 | 0,0 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 |
| Основное мероприятие 1.2.  Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.1.  Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0409 | 0310210010 | 240 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 4100,3 | 1868,7 | 892,6 | 918,8 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4100,3 | 1868,7 | 892,6 | 918,8 |
| Основное мероприятие 2.1.  Модернизация жилищного фонда | всего | х | х | х | х | 56,8 | 1025,1 | 26,8 | 28,4 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 56,8 | 1025,1 | 26,8 | 28,4 |
| Направление расходов 2.1.1.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0320110010 | 240 | 48,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Направление расходов 2.1.2.  Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых квартиры находятся в муниципальной собственности | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0320110020 | 240 | 8,1 | 22,1 | 23,8 | 25,4 |
| Направление расходов 2.1.3.  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, за счет средств местного бюджета | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0320110030 | 630 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4043,5 | 843,6 | 865,8 | 890,4 |
| Направление расходов 2.2.1:  Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0502 | 0320210010 | 240 | 1043,5 | 343,6 | 365,8 | 390,4 |
| Направление расходов 2.2.2:  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0502 | 0320210020 | 810 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 1722,9 | 1570,6 | 1661,9 | 1757,7 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1722,9 | 1570,6 | 1661,9 | 1757,7 |
| Основное мероприятие 3.1.  Реализация мер, направленных на благоустройство территории Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 1722,9 | 1570,6 | 1661,9 | 1757,7 |
| Направление расходов 3.1.1.  Уличное освещение | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0330110010 | 240 | 1052,8 | 1088,1 | 1147,8 | 1210,7 |
| Направление расходов 3.1.2.  Организация и содержание мест захоронения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 0330110020 | 240 | 81,0 | 120,0 | 129,1 | 137,8 |
| Направление расходов 3.1.3.  Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 102 | 0503 | 0330110030 | х | 464,9 | 362,5 | 385,0 | 409,2 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102 | 0503  0503 | 0330110030  0330110030 | 240  850 | 440,5  24,4 | 338,5  24,0 | 361,0  24,0 | 385,2  24,0 |
| Направление расходов 3.1.4.  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0503 | 033012Р100 | 240 | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 14934,4 | 10537,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 14844,4 | 10447,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.1.1.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0340109502 | 410 | 7703,7 | 7538,5 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.1.2.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Пермского края | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0340109602 | 410 | 4543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.1.3.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств местных бюджетов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 03401S9602 | 410 | 2597,7 | 2908,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.  Осуществление технического надзора за строительством многоквартирных домов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 4.2.1.  Мероприятия по осуществлению технического надзора за строительством многоквартирных домов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0501 | 0340210010 | 240 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 12

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 342

План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы и результатов | Исполнитель  (ИОГВ) | ФИО | Срок начала реали-зации  (д.м.г) | Срок окончания реализации (д.м.г) | Всего | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | | | |
| Бюджет Сарсинс-кого городс-кого поселения | Бюджет Октябрьского муници-пально-го района | Бюджет Пермс-кого края | Федера-льный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2019 | 15067,4 | 7491,2 | 0,0 | 7576,2 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2019 | 14771,5 | 7195,3 | 0,0 | 7576,2 | 0,0 |
|  | Результат:  Доля автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, находящихся на содержании:  100% к концу 2019г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Результат:  Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт: 2015г./0,120 км; 2016г./1,5 км;  2017г./1,15 км; 2018г./1,2 км;  2019г./1,4 км | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 295,9 | 295,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат:  Количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:  2016г./30 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2019 | 10906,6 | 7906,6 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Модернизация жилищного фонда | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2019 | 1199,6 | 1199,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат:  Количество домов, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт:  2016г./2 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Результат:  Доля муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт:  100% к концу 2019г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Результат:  Количество домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт:  2017г./1 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2019 | 9707,0 | 6707,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат:  Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании:  100% к концу 2019г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Результат:  Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт: 2015г./0,382 км | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Результат:  Доля присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов:  2016г./100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2019 | 8625,6 | 8294,4 | 0,0 | 331,2 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Реализация мер, направленных на благоустройство территории Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2019 | 8625,6 | 8294,4 | 0,0 | 331,2 | 0,0 |
|  | Результат:  Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании:  2015-2019гг./по 31,99 км | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Результат:  Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании:  2015-2019гг./по 3 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Результат:  Количество населенных пунктов, где организованы сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края:  2016-2019гг./по 3 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Результат:  Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края:  2015г./120 т | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2019 | 46840,6 | 6432,8 | 1500,0 | 7873,5 | 31034,3 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2019 | 46660,6 | 6252,8 | 1500,0 | 7873,5 | 31034,3 |
|  | Результат:  Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализуемой на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края адресной программы:  2015г./1016,4 кв.м.  2016г./963,5 кв.м.  2017г./840,3 кв.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2.  Осуществление технического надзора за строительством многоквартирных домов | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | 02.07.  2015 | 01.08.  2017 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат:  Количество строящихся многоквартирных домов, за которыми производится технический надзор:  2016-2017гг./по 2 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего |  |  |  |  | 81440,2 | 30125,0 | 4500,0 | 15780,9 | 31034,3 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения от 28.12.2016 № 342

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | - | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | | | Не предусмотрены | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  2. Создание условий по обеспечению надлежащего состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  3. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.   2. Поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в количестве 28,715 км.  2. Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт.  3. Количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2015-2019 годы | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, находящихся на содержании | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт | | км | 0,12 | 1,5 | 1,15 | 1,2 | 1,4 |
| 3. | Количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | шт. | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
| Всего, в том числе: | 1178,9 | 6345,7 | 2416,5 | 2438,1 | 2688,2 | 15067,4 |
| Бюджет Сарсинского городского поселения | 1178,9 | 1842,1 | 1392,3 | 1413,9 | 1664,0 | 7491,2 |
| Бюджет Пермского края | 0,0 | 4503,6 | 1024,2 | 1024,2 | 1024,2 | 7576,2 |

I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы

Транспорт - важнейшая составляющая производственной и социальной инфраструктуры Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. Наряду с другими инфраструктурными отраслями транспорт обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь инструментом достижения социально-экономических показателей развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Аварийные автомобильные дороги в современных условиях являются одной из актуальных проблем. Одним их факторов, обостряющих проблему аварийных дорог, является увеличение автомобилей. При этом темпы роста интенсивности дорожного движения значительно опережают темпы строительства новых и реконструкции эксплуатированных дорог.

Поэтому вопросы приведения в нормативное состояние автомобильных дорог требуют особого внимания органов местного самоуправления.

Состояние и уровень муниципальных дорог (улиц) оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения городского поселения.

Сарсинское городское поселение занимает площадь 23414 га, в том числе застроенная площадь составляет 190,7 га. Численность постоянного населения на 01.01.2017г. составляет 5 259 человек.

В состав Сарсинского городского поселения входят территории следующих населенных пунктов: р.п. Сарс; хутор Покрово-Смирновский; деревня Верх-Шуртан.

Протяженность сети автомобильных дорог Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по состоянию на 1 января 2017 года составляет 28,715 км, в том числе р.п. Сарс – 22,615 км, хутор Покрово-Смирновский – 0,64 км, деревня Верх-Шуртан – 5,262 км.

Дороги с асфальтовым покрытием в Сарсинском городском поселении составляют всего 6 % от общей протяженности дорог, с щебеночным покрытием - 86 % от общей протяженности дорог, грунтовые дороги - 8 % от общей протяженности дорог.

В целях обеспечения нормативного состояния автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края за период с 2011 года выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения путем исправления профиля основания щебеночным покрытием в количестве 8,4 км, что составляет 29,3%.

Мероприятия подпрограммы по содержанию автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края включают расходы на круглогодичное содержание автомобильных дорог местного значения в количестве 28,715 км.

Мероприятия по подпрограмме по ремонту автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения. За период с 2017-2019гг. планируется отремонтировать 3,75 км, что составляет 13,1 % от общей протяженности дорог.

Критерием эффективности реализации подпрограммы будет являться комфортное проживание населения, тем самым создаст благоприятные условия для проживания людей, уменьшит число аварий на дорогах, обеспечит нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

II. Цели и задачи подпрограммы,

планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- создание условий по обеспечению надлежащего состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Задачи подпрограммы:

- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

По результатам реализации муниципальной программы в сфере развития дорожной деятельности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края ожидается достижение следующих результатов:

- доля автомобильных дорог местного значения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, находящихся на содержании, 100%;

- количество автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт, 5,37 км;

- количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 30 шт.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2019 годы.

Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3709lCF3G) основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы нормативно-правовое регулирование на местном уровне не потребуется.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3007lCF8G) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в приложении 6 к настоящей Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета Сарсинского городского поселения и бюджета Пермского края .

Объем финансирования реализации подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Сарсинского городского поселения и утверждается решением Думы Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложениях](#Par1525) 7, 8, 11 к Программе.

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем является: недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

X. Оценка эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей подпрограммы как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 342

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | - | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | | | Не предусмотрены | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | Создание условий для обеспечения населения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края услугами жилищного и коммунального хозяйства | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, в целях предупреждения аварий на газопроводе и обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварий.  2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.  3. Организация технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского района Пермского края.  4. Обеспечение безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  5. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Обеспечение постоянной работоспособности и исправности обслуживаемых газопроводов, сооружений на них и газового оборудования при их использовании по назначению и ожиданию, а также круглосуточное обеспечение возможности проведения комплекса услуг по незамедлительной локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов на газопроводах, сооружений на них и газового оборудования, находящихся в собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  2. Увеличение протяженности водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт.  3. Присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов.  4. Количество домов, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт.  5. Количество домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт.  6. 100% муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт. | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2015-2019 годы | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт | | км | 0,382 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3. | Доля присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов | | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. | Количество домов, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт | | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. | Количество домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 6. | Доля муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт | | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
| Всего, в том числе: | 3126,2 | 4100,3 | 1868,7 | 892,6 | 918,8 | 10906,6 |
| Бюджет Сарсинского городского поселения | 3126,2 | 1100,3 | 1868,7 | 892,6 | 918,8 | 7906,6 |
| Бюджет Октябрьского муниципального района | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы

1. Жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав, а также на признании равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе предоставляют гражданам жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также организуют капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

В настоящее время на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края управление многоквартирными дома осуществляют две организации: ООО «Регион Сарс», МУП «Комфорт», созданы 2 товарищества собственников жилья, а также управление многоквартирными домами осуществляется непосредственно самими собственниками жилых помещений.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края ежегодно проводится ремонт жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда.

Проведение ремонта муниципального жилищного фонда Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края осуществляется за счет платы за пользование жилым помещением (плата за наем).

Ежегодно администрацией Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края заключается агентский договор по приему платы за наем от населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде.

Принятие Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F083F5BEE066FF6E1FB4BC9BF06DE7C1E9FE262E22E6E0643C66991A3ApCv6U) от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В последние года муниципальные программы являлись основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда, в том числе и муниципального жилищного фонда.

2. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится: организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Теплоснабжение

Для оптимизации теплоснабжения и в целях сокращения затрат на выработку тепловой электроэнергии в настоящий момент остро стоит вопрос о строительстве 2-х новых блочно-модульных котельных в поселке Сарс. Сроки эксплуатации котельного оборудования, зданий и сооружений котельной, построенной в 1973 году закончились. Существующая котельная в п. Сарс оснащена тремя котлами ДКВР 20/13, паропроизводительностью 20 т/час каждый. Один из них работает в постоянном режиме, два других – в резерве. Ввиду того, что производственные помещения бывшего деревообрабатывающего завода, расположенного на территории поселка Сарс, производимый центральной котельной пар остается невостребованным.

Тепловые сети, протяженностью 7,3 км в двухтрубном исполнении питают центральную часть поселка Сарс и удаленную часть центрального района поселка Сарс - Микрорайон, что значительно затрудняет поддержание нужной температуры теплоносителя до нормы при транспортировке до многоэтажного жилого сектора в Микрорайоне. При установке блочных модульных котельных произойдет снижение объемов теплоносителя в тепловой сети на 59% ввиду сокращения длины магистральной сети теплотрассы, снизится себестоимость тепловой энергии при ее производстве, снизятся потери при транспортировке тепловой энергии до потребителя в размере 1357,4 Гкал/год, потребление природного газа, расходуемого на восполнение потерь теплоносителя в тепловой сети сократится на 188680,8 м3/год.

За последние годы в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края ремонт тепловых сетей проводился в малых объемах, отремонтировано - 1,327 км тепловых сетей, что составляет 18% от общей протяженности тепловых сетей.

Водоснабжение и водоотведение

Основными задачами, решаемыми при реконструкции системы водоснабжения и водоотведения, являются:

- обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- создание единой системы сооружений и магистральных трубопроводов, имеющихся при независимых источниках водоснабжения;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

- устойчивость системы водоснабжения и водоотведения при чрезвычайных ситуациях.

Проблема качества питьевой воды, потребляемой населением Сарсинского городского поселения, сточной воды, сбрасываемой в природный водоем с очистных сооружений пос. Сарс остается одной из приоритетных в настоящее время и вызывает беспокойство.

Питьевая вода из подземных источников расходуется на нужды населения, социальной сферы, производственной сферы, а также прочими потребителями. Годовая добыча пресных подземных вод для нужд пос. Сарс составляет 1285,644 тыс.м3/год, водоотведение очищенных сточных вод – 505,2 тыс. м3/год.

Удельное водопотребление на одного жителя в поселке Сарс составляет 411,0 л/сут. по коммунальному сектору с учетом расхода воды для скота в личном пользовании и полива приусадебных участков.

Потребленная (проданная) разным категориям потребителей питьевая вода составляет 322,835 тыс.м3/год или 25,0%. Высокий процент потерь – 75,0% свидетельствует о том, что водопроводные сети находятся в крайне ветхом состоянии и требуют больших капитальных вложений для приведения их в нормативное состояние. Длина водопроводных сетей п. Сарс составляет 42,467 км, в том числе в д. Верх-Шуртан – 8 км. На хуторе Покрово-Смирновский вода привозная.

С целью сокращения потерь при транспортировке питьевой воды до потребителя, предупреждения вторичного загрязнения питьевой воды в разводящей сети, приводящего к вспышкам инфекционного и вирусного характера у человека, устранения утечек в канализационной сети, способствующих распространению инфекционных заболеваний у человека, оказывающих отрицательное воздействие на мониторинг почв, поверхностных и подземных водоемов, а также приведения систем водопотребления и водоотведения в нормативное состояние требуется поэтапная замена существующих водопроводных и канализационных сетей.

Очистные сооружения

Очистные сооружения в поселке Сарс в эксплуатацию введены в 1974 году. Водопользователем является пгт. Сарс. Проектная мощность очистных сооружений – 511 тыс.м3 или 1400 м3/сутки. До 1999 года за счет активного строительства благоустроенного жилья и роста населения, развития и роста производственного сектора и инфраструктуры очистные сооружения работали с перегрузкой, пропуская до 532 тыс.м3/год или 1457,5 м3/сутки сточных вод.

Биологические очистные сооружения изначально были запроектированы и построены по типу южного варианта, т.е. несущие стены выполнены в один ряд из пенобетонных блоков. Эксплуатация объекта на протяжении 32 лет в условиях повышенной влажности в силу специфики своего назначения, а также промерзание в зимнее время стен с последующим их оттаиванием привели к тому, что строительный материал, из которого выполнены несущие стены, пришел в негодность.

В 2007 году было проведено техническое обследование строительных конструкций. Согласно оценки несущей способности конструктивных элементов запас прочности частей металлических ферм исчерпан.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами возникла необходимость в строительстве новых очистных сооружений с новой технологией очистки сточных вод.

Канализационные сети в поселке Сарс составляют 14,8 км. Ремонт канализационных сетей за последние годы не проводился.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение выполнено в п. Сарс. Распределение газа предусмотрено по двухступенчатой системе: газопровод высокого и низкого давления.

Протяженность сетей газа составляет 11,945 км, в том числе низкого давления – 11,1 км, высокого давления – 0,875 км, которые находятся в частной собственности организаций газовых служб.

В муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края поставлен газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилого фонда, протяженностью 9,328 км. Расходы по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов по улицам Южная, Мира, Ленина, Пушкина, Манохина, Северная, Школьная, Кирова производятся за счет средств местного бюджета.

Электроснабжение

Общая протяженность сети уличного освещения составляет 31,99 км, 268 шт. светильников уличного освещения (241 шт. – р.п. Сарс, 23 шт. – д. Верх-Шуртан, 4 шт. – хутор Покрово-Смирновский), также 21 узел учета электроэнергии.

II. Цели и задачи подпрограммы,

планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения населения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края услугами жилищного и коммунального хозяйства.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, в целях предупреждения аварий на газопроводе и обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварий;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности;

- организация технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского района Пермского края;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация планируемых мероприятий в рамках подпрограммы на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края к концу 2019 года позволит:

- обеспечить постоянную работоспособность и исправность обслуживаемых газопроводов, сооружений на них и газового оборудования при их использовании по назначению и ожиданию, а также круглосуточно обеспечить возможность проведения комплекса услуг по незамедлительной локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов на газопроводах, сооружений на них и газового оборудования, находящихся в собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- увеличить количество водопроводных сетей, в отношении которых произведен ремонт;

- организовать присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов;

- увеличить количество домов, находящихся в муниципальной собственности Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в отношении которых произведен ремонт;

- увеличить количество домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2019 годы.

Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы будут способствовать созданию условий для обеспечения населения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края услугами жилищного и коммунального хозяйства.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3709lCF3G) основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования

Приоритеты в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства отражены в [Указе](consultantplus://offline/ref=D91F27B902C63445B7AA0534BCFE9657B9C301C73D7B024E352EB560F9qAg4G) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Для реализации подпрограммы на данном этапе не требуется принятие нормативных правовых актов.

По мере выявления необходимости будет разработан нормативный правовой акт, направленный на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3007lCF8G) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в Приложении 6 к настоящей Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края и бюджета Октябрьского муниципального района Пермского края.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении](#Par1525) 7, 10, 11 к Программе.

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, является недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

X. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится для обеспечения ответственного исполнителя подпрограммы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий подпрограммы и решения задач и реализации целей подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением [6](#Par1388) к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования подпрограммы.

Оценка эффективности осуществляется путем обследования (анализа) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации подпрограммы на основе достигнутых результатов.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения от 28.12.2016 № 342

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | - | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | | | Не предусмотрены | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | Создание условий для комфортного проживания граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  2. Обеспечение санитарного состояния мест захоронений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.  3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация благоустройства территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании.  2. Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании.  3. Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2015-2019 годы | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Протяженность сети уличного освещения, находящихся на содержании и обслуживании | | км | 31,74 | 31,74 | 31,74 | 31,74 | 31,74 |
| 2. | Количество мест захоронений, находящихся на содержании и обслуживании | | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Количество населенных пунктов, где организованы сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, благоустройство территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | т. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
| Всего, в том числе: | 1912,5 | 1722,9 | 1570,6 | 1661,9 | 1757,7 | 8625,6 |
| Бюджет Сарсинского городского поселения | 1705,5 | 1598,7 | 1570,6 | 1661,9 | 1757,7 | 8294,4 |
| Бюджет Пермского края | 207,0 | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,2 |

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы

Подпрограмма благоустройства территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

В сфере благоустройства Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края можно выделить следующие мероприятия:

1. Система жизнеобеспечения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. За последние годы осветительное оборудование обновлялось, но не значительно, что не обеспечивает нормального уровня освещения улиц городского поселения, предусмотренного СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

В настоящее время в границах Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края общая протяженность сети уличного освещения составляет 31,99 км, 268 шт. светильников уличного освещения (241 шт. – р.п. Сарс, 23 шт. – д. Верх-Шуртан, 4 шт. – хутор Покрово-Смирновский), также 21 узел учета электроэнергии.

Сеть уличного освещения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям населения. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, необходимо проводить модернизацию уличного освещения.

2. На территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края имеется 3 места захоронения, в том числе в п. Сарс, деревне Верх-Шуртан, хуторе Покрово-Смирновский. Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора на территории кладбища приводит к образованию несанкционированных свалок. Ежегодно в весенний период времени проводится дератизация и акаризация кладбищ, осуществляются работы по сносу аварийных деревьев на территории кладбищ.

**3.** Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края ухудшается. Кроме того, значительная часть зеленых насаждений Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями. Старые зеленые насаждения угрожают здоровью и жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийную ситуацию, связанную с  порывами электропроводов.

В сложившемся положении для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по  содержанию зеленых насаждений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

4. В последние годы на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края проводилась и ведется целенаправленная работа по благоустройству населенных пунктов поселения.

На территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района, как и в целом на территории Октябрьского муниципального района проблема несанкционированных свалок остается актуальной.

Совместными силами надзорных органов, депутатов Думы городского поселения, должностных лиц администрации выявляются несанкционированные свалки. Образование несанкционированных свалок обусловлено зачастую недостаточной экологической культурой населения. Это в результате приводит к тому, что строительный и другой мусор вывозятся не на полигон, а выбрасываются в близлежащие овраги и лесополосы или на обочины дорог,причина сброса мусора в неположенном месте заключается в нежелании граждан поселения осуществлять цивилизованный вывоз мусора на новый полигон ТБО.

С целью исправления сложившейся ситуации, на территории Сарсинского городского поселения поменялась система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. В настоящее время вывоз ТБО благоустроенного сектора (многоквартирных домов) осуществляется специализированным транспортом ежедневно, вывоз ТБО с частного сектора производится строго по графику два раза в месяц. Проводится ликвидация выгребных ям несоответствующих нормам законодательства возле частного сектора. Комиссией по благоустройству территории поселения проводятся рейды и выдаются предписания за нарушение правил благоустройства территории.

В весенний период проводятся субботники по наведению чистоты и порядка на закрепленных территориях, население активно принимает в них участие.

Несмотря на все проводимые мероприятия в сфере благоустройства территории, администрации поселения необходимо:

- усилить работу по выявлению виновных лиц в несанкционированном размещении отходов, принятию мер административного воздействия в соответствии с Законом Пермского края № 139-ПК от 01.11.2007г. «Об административных правонарушениях»;

- продолжить работу по реализации профилактических мер, направленных на недопущение организации несанкционированных свалок;

- усилить работу по осуществлению муниципального земельного контроля;

- провести работу с руководителями общеобразовательных учреждений по повышению экологической культуры среди учащихся (воспитанников).

Как показал опыт ликвидации несанкционированных свалок, на пути решения вопроса образования таких свалок много проблем, в том числе недостаточный уровень экологической и гигиенической культуры населения (на месте уже устраненной несанкционированной свалки, вновь появляются бытовые отходы, и жители считают это нормальным явлением), отсутствие достаточных законодательных оснований по обязательности сбора и вывоза отходов от частных домовладений.

Устойчивое развитие Сарсинского городского поселения высокое качество жизни и здоровья его населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Это обуславливает необходимость формирования и реализации сбалансированной государственной политики в области обеспечения экологической безопасности. Именно поэтому в данной сфере необходимы консолидированные усилия всех органов власти и органов местного самоуправления.

II. Цели и задачи подпрограммы,

планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий для комфортного проживания граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Задачи подпрограммы:

- организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- обеспечение санитарного состояния мест захоронений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация благоустройства территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация планируемых мероприятий в рамках подпрограммы на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края к концу 2019 года позволит:

- содержать и обслуживать 268 светильников на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- содержать и обслуживать места захоронений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов и мусора с территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2019 годы.

Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы будут способствовать созданию условий для комфортного проживания граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3709lCF3G) основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы на данном этапе не требуется принятие нормативных правовых актов.

По мере выявления необходимости будет разработан нормативный правовой акт, направленный на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3007lCF8G) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в Приложении 6 к настоящей Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении](#Par1525) 7, 8, 11 к Программе.

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, является: недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

X. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится для обеспечения ответственного исполнителя подпрограммы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий подпрограммы и решения задач и реализации целей подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением [6](#Par1388) к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования подпрограммы.

Оценка эффективности осуществляется путем обследования (анализа) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации подпрограммы на основе достигнутых результатов.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения от 28.12.2016 № 342

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | - | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | | | Не предусмотрены | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | 1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.  2. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=8283302F9DDED132B8D6AD586F9DAC4CF2AFF5BC9447556B4037D8E7D6o2F2J) Российской Федерации.  2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными  в соответствии с действующим законодательством.  3. Создание условий для развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | Переселение граждан из аварийного жилишного фонда, ликвидация аварийных многоквартирных домов. | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2015-2017 годы | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках реализуемой на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края адресной программы | | м2 | 1016,4 | 963,5 | 840,3 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
| Всего, в том числе: | 21459,2 | 14934,4 | 10447,0 | 0,0 | 0,0 | 46840,6 |
| Бюджет Сарсинского городского поселения | 2336,6 | 1187,7 | 2908,5 | 0,0 | 0,0 | 6432,8 |
| Федеральный бюджет | 15792,1 | 7703,7 | 7538,5 | 0,0 | 0,0 | 31034,3 |
| Бюджет Октябрьского муниципального района | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Бюджет Пермского края | 3330,5 | 4543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7873,5 |

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы

Жилищный фонд Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 01.01.2017 года составляет 102,9 тыс. м2, в том числе муниципальный жилищный фонд - 5,1 тыс. м2. Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах составляет 80,9 тыс. м2, или 78,6 % от общей площади жилищного фонда.

Жилые помещения аварийного жилищного фонда Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края являются непригодными для проживания, ухудшают внешний облик Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, сдерживают развитие инфраструктуры.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения. Количество жилых помещений, освобождающихся в муниципальном жилищном фонде, крайне недостаточно для переселения граждан из аварийных жилых домов.

II. Цели и задачи подпрограммы,

планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Задачи подпрограммы:

- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=8283302F9DDED132B8D6AD586F9DAC4CF2AFF5BC9447556B4037D8E7D6o2F2J) Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными   
в соответствии с действующим законодательством;

- создание условий для развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация планируемых мероприятий в рамках подпрограммы на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края к концу 2017 года позволит переселить граждан из аварийного жилищного фонда в количестве 299 человек, ликвидировать 28 аварийных многоквартирных дома, общей площадью 3 104,6 м2.

.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2019 годы.

Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы будут способствовать созданию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3709lCF3G) основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы на данном этапе не требуется принятие нормативных правовых актов.

По мере выявления необходимости будет разработан нормативный правовой акт, направленный на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3007lCF8G) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в приложении 6 к настоящей Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств государственной   
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Пермского края, бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

В рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2014–2017 годы, утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20.03.2014 № 41 включено 28 многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу.

Сроки реализации программы и объем финансирования отражены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Общий объем финансирования (руб.) | Средства Фонда  (руб.) | Средства бюджета Пермского края (руб.) | Средства местных  бюджетов (руб.) | Внебюджетные источники финанси-рования (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Всего по Сарсинскому городскому поселению на 2014-2017 годы, в том числе:** | **72 836 171,50** | **33 554 387,78** | **24 708 543,68** | **13 373 240,04** | **1 200 000,00** |
| 1.1 | Всего по этапу 2014 года | 6 885 000,00 | 4 516 818,40 | 1 335 431,60 | 1 032 750,00 | 0,00 |
| 1.2 | Всего по этапу 2015 года | 33 338 310,30 | 15 792 096,60 | 11 712 009,55 | 5 834 204,15 | 0,00 |
| 1.3 | Всего по этапу 2016 года | 15 944 501,00 | 7 703 753,21 | 5 642 960,12 | 2 597 787,67 | 1 100 000,00 |
| 1.4 | Всего по этапу 2017 года | 16 668 360,20 | 7 538 524,46 | 5 121 337,52 | 3 908 498,22 | 100 000,00 |

Администрацией Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края планируется обеспечить запланированные мероприятия за счет средств местного бюджета Сарсинского городского поселения, а также за счет финансовой помощи из бюджета Октябрьского муниципального района Пермского края.

Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования могут быть изменены с учетом выделенных из бюджета Пермского края субсидий, установленных законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложении](#Par1525) 7, 8, 9, 10, 11 к Программе.

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, является:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий за счет средств бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

X. Оценка эффективности подпрограммы

В соответствии с целью подпрограммы в качестве оценки ее эффективности должны рассматриваться сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, сокращение жилищного фонда, непригодного к проживанию.

В результате реализации подпрограммы к концу 2017 года должны быть переселены 299 человек, ликвидировано 28 многоквартирных жилых аварийных дома, общей площадью 3 104,6 м2.