

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

00.00.2020 № 00

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края», утвержденную постановлением администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 17.12.2019 № 1036-266-01-05 |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом Октябрьского городского округа Пермского края, постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 11 ноября 2019 г. № 926-266-01-05 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края», распоряжением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 14 ноября 2019 г. № 603-266-01-06 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского края»,

Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края», утвержденную постановлением администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 17 декабря 2019 г. № 1036-266-01-05 (в ред. от 18.03.2020 № 274-266-01-05, от 07.05.2020 № 419-266-01-05, от 03.06.2020 № 476-266-01-05) изменения, утвердив ее в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования, но не ранее 01 января 2021 года и подлежит размещению на официальном сайте.

Глава городского округа –

глава администрации

Октябрьского городского округа Г.В. Поезжаев

УТВЕРЖДЕНЫ:

постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края

от 00.00.2020 № 00

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | | Отсутствуют | | | | | | | | |
| Участники программы | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края;  МКУ «УКС» Октябрьского городского округа | | | | | | | | |
| подпрограммы программы | | Подпрограмма 1. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды | | | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты Программы | | Не предусмотрены | | | | | | | | |
| Цели программы | | Повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа | | | | | | | | |
| Задачи программы | | Обеспечение комфортности проживания граждан | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории:  в 2019 году на 16 шт.;  в 2020 году на 7 шт.;  в 2021 году на 270 шт.;  в 2022 году на 6 шт.;  в 2023 году на 12 шт. | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | | Программа рассчитана на период с 2020 по 2023год.  Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|  | 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 5 | | 4 | 3 | 3 | 5 | |
|  | 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 11 | | 3 | 3 | 3 | 7 | |
|  | 3. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 27 | | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 4. | Количество приобретенных контейнеров | шт. | 0 | | 0 | 232 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2020г. | | 2021г. | | 2022г. | 2023г. | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 13 805,2 | | 17 710,1 | | 14 150,5 | 14 150,5 | 59 276,4 | |
| краевой бюджет | | 2 677,3 | | 6 037,6 | | 3 459,9 | 3 459,9 | 15 634,7 | |
| федеральный бюджет | | 9 747,4 | | 8 896,6 | | 9 275,5 | 9 275,5 | 37 195,0 | |
| бюджет ОМСУ | | 1 280,5 | | 2 236,0 | | 1 415,1 | 1 415,1 | 6 346,7 | |
| внебюджетные источники | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |

I. Характеристика текущего состояния, основные показатели

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков

реализации программы

1.1. Основополагающими условиями развития Округа является развитие комфортной среды проживания на территории Октябрьского городского округа, в том числе развитие в области благоустройства общественных и дворовых пространств.

1.2. Ранее благоустройство на территории Октябрьского городского округа осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, дорожного покрытия, установка контейнерных или детских площадок, т.е. без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории.

Большинство многоквартирных домов (далее – МКД) Октябрьского городского округа введено в эксплуатацию в 1950 – 1970 годах и внутриквартальные, внутримикрорайонные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям. Парки и скверы имеют неухоженный и запущенный вид. Детские игровые площадки и зоны отдыха разрушены. Это обусловило необходимость программного подхода к благоустройству городской среды и дворовых территорий многоквартирных домов. Реализация мероприятий программы невозможна без участия средств федерального бюджета и бюджета Пермского края. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды.

В 2020 году на территории Октябрьского городского округа в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды реализуются мероприятия по благоустройству 4 общественных территорий, 3 дворовых территорий, на общую сумму более 12 млн. рублей. Данные мероприятия позволят привести часть территории населенных пунктов в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.

Мероприятия позволят выполнить только небольшую часть от общего объема необходимых мероприятий для устранения сложившейся негативной тенденции и проблем в сфере благоустройства территории Октябрьского городского округа. Можно выделить основные проблемы:

- высокая степень износа асфальтного покрытия внутриквартальных проездов;

- отсутствие ливневой канализации на дворовых и общественных территориях;

- недостаточный уровень освещенности дворовых и общественных территорий;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях;

- недостаточное количество мест для отдыха маломобильных групп населения на дворовых и общественных территориях.

В связи с этим назрела необходимость реализации Программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территории Октябрьского городского округа.

1.3. Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к ухудшению состояния общественных и дворовых пространств, к снижению инвестиционной привлекательности округа, миграции населения в другие, более развитые территории.

Указанные выше проблемы следует решать путем объединения организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Программы. Программа нацелена на решение задач по повышению уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа.

II. Цели и задачи программы

2.1. Основные цели Программы:

2.1.1. повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Обеспечение комфортности проживания граждан.

III. Прогноз конечных результатов программы

3.1. Реализация планируемых мероприятий программы к концу 2023 года позволит достичь следующих показателей:

увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории:

в 2019 году на 16 шт.;

в 2020 году на 7 шт.;

в 2021 году на 270 шт.;

в 2022 году на 6 шт.;

в 2023 году на 12 шт.

IV. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на период с 2020 по 2023 год.

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

V. Перечень основных мероприятий программы

5.1. Все разделы Программы предусматривают комплексный подход к решению важнейших задач развития в части реализации мероприятий по формированию современной городской среды в Округе.

5.2. [Перечень](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\ФКГС\Программа%20ФКГС%2013.12.2019.doc#Par475) мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 3 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение целей и конечных результатов Программы

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующем разделе Подпрограммы 1 настоящей Программы.

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм

7.1. Программа включает 1 Подпрограмму, которая отражена в приложении 1 к Программе.

7.2. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды».

В указанной Подпрограмме отражается комплекс мероприятий, направленных на развитие комфортной городской среды.

VIII. Перечень целевых показателей программы

Для оценки реализации Программы сформирована система целевых показателей.

Значения целевых показателей, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями реализации приведены в [приложении](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\ФКГС\Программа%20ФКГС%2013.12.2019.doc#Par1388) 3 к Программе.

IX. Информация по ресурсному обеспечению программы

Финансирование Программы планируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджета.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.

9.1. Минимальный перечень работ по благоустройству многоквартирных домов.

Минимальный перечень финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Октябрьского городского округа с учетом объема средств, предусмотренных в Соглашении, при условии наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн;

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство тротуаров дворовых территорий

Текущий ремонт будет осуществляться по локальным сметным расчетам, составленным для каждого объекта.

Образцы элементов благоустройства, предлагаемых для размещения на дворовых территориях, представлены в приложении 7.

9.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству многоквартирных домов.

Дополнительный перечень финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, и бюджета Октябрьского городского округа, с учетом объема средств, предусмотренных в Соглашении, при условии:

- наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- организацию различных площадок (спортивных, детских, игровых, и т.д.);

- установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно - двигательного аппарата;

- монтаж тактильной плитки, в случае проживания на дворовой территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем восприятия;

- озеленение, кронирование территорий;

- установку дополнительных видов малых архитектурных форм;

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Решение о включении дворовых территорий в программу принимается по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией, утвержденной в соответствии с действующим законодательством (далее – Общественная комиссия).

Решение о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в программу принимается Общественной комиссией по результатам оценки предложений заинтересованных лиц.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом выполнения следующих обязательств:

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования), в том числе при внесении в них изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы Общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Октябрьского городского округа с учетом объема средств, предусмотренных в Соглашении;

- наличие условий об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета и бюджета Пермского края.

9.3. Возможность исключения территории из адресного перечня дворовых и (или) общественных территорий.

В случае, если дворовая и общественная территория подлежащая благоустройству расположена вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения муниципальное образование вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы территории, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией.»;

9.4. Условия по образованию земельных участков.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета Пермского края осуществляются при условии проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

9.5. Дополнительные условия.

Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы заключаются:

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

9.6. Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу в текущем году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу на текущий год, осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Октябрьского городского округа Пермского края. Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 6 Программы.

9.7. Объем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Октябрьского городского округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению в целом по Программе представлена в паспорте Программы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению Программы по годам реализации Программы, подпрограммы и мероприятий приведена в приложениях 3, 4, 5, 6 к Программе.

X. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей программы

10.1. Реализация мероприятий Программы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, является:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации Программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации Программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной Программы.

Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

XI. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки на официальном сайте Администрации Октябрьского городского округа размещается информация о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки из Правил благоустройства соответствующих территорий.

Для проведения инвентаризации разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий. По результатам проведения инвентаризации составляется акт проведения проверки. Копия акта проведения проверки предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория. В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства, Администрация Октябрьского городского округа заключает соглашение с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее даты, указанной в соглашении.

XII. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Программы.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением [2](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\ФКГС\Программа%20ФКГС%2013.12.2019.doc#Par1388) к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования Программы.

Оценка эффективности осуществляется путем обследования (анализа) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края » |
| ПАСПОРТ  подпрограммы «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель программы | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | | | | | | | | | | Соисполнители программы | | Отсутствуют | | | | | | | | | | Участники программы | | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края;  МКУ «УКС» Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | подпрограммы программы | | Подпрограмма 1. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды | | | | | | | | | | Программно-целевые инструменты Программы | | Не предусмотрены | | | | | | | | | | Цели программы | | Повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа | | | | | | | | | | Задачи программы | | Обеспечение комфортности проживания граждан | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации программы | | Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории: в 2019 году на 16 шт.;  в 2020 году на 7 шт.;  в 2021 году на 270 шт.;  в 2022 году на 6 шт.;  в 2023 году на 12 шт. | | | | | | | | | | Этапы и сроки реализации программы | | Программа рассчитана на период с 2020 по 2023год.  Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено | | | | | | | | | | Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |  | 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 5 | | 4 | 3 | 3 | 5 | | |  | 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 11 | | 3 | 2 | 6 | 7 | | |  | 3. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 27 | | 0 | 32 | 0 | 0 | | 4. | Количество приобретенных контейнеров | шт. | 0 | | 0 | 232 | 0 | 0 | | Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | 2020г. | | 2021г. | | 2022г. | 2023г. | Итого | | | Всего, в том числе: | | 13 805,2 | | 17 170,2 | | 14 150,5 | 14 150,5 | 59 276,4 | | | краевой бюджет | | 2 677,3 | | 6 037,6 | | 3 459,9 | 3 459,9 | 15 634,7 | | | федеральный бюджет | | 9 747,4 | | 8 896,6 | | 9 275,5 | 9 275,5 | 37 195,0 | | | бюджет ОМСУ | | 1 280,5 | | 2 236,0 | | 1 415,1 | 1 415,1 | 6 346,7 | | | внебюджетные источники | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |   I. Характеристика текущего состояния, основные показатели  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков  реализации подпрограммы  1.1. Основополагающими условиями развития Округа является развитие комфортной среды проживания на территории Октябрьского городского округа, в том числе развитие в области благоустройства общественных и дворовых пространств.  1.2. Ранее благоустройство на территории Октябрьского городского округа осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, дорожного покрытия, установка контейнерных или детских площадок, т.е. без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории.  Большинство многоквартирных домов (далее – МКД) Октябрьского городского округа введено в эксплуатацию в 1950 – 1970 годах и внутриквартальные, внутримикрорайонные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям. Парки и скверы имеют неухоженный и запущенный вид. Детские игровые площадки и зоны отдыха разрушены. Это обусловило необходимость программного подхода к благоустройству городской среды и дворовых территорий многоквартирных домов. Реализация мероприятий программы невозможна без участия средств федерального бюджета и бюджета Пермского края. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды.  В 2020 году на территории Октябрьского городского округа в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды реализуются мероприятия по благоустройству 4 общественных территорий, 3 дворовых территорий на общую сумму более 12 млн. рублей. Данные мероприятия позволят привести часть территории населенных пунктов в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.  Мероприятия позволят выполнить только небольшую часть от общего объема необходимых мероприятий для устранения сложившейся негативной тенденции и проблем в сфере благоустройства территории Октябрьского городского округа. Можно выделить основные проблемы:  - высокая степень износа асфальтного покрытия внутриквартальных проездов;  - отсутствие ливневой канализации на дворовых и общественных территориях;  - недостаточный уровень освещенности дворовых и общественных территорий;  - отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях;  - недостаточное количество мест для отдыха маломобильных групп населения на дворовых и общественных территориях.  В связи с этим назрела необходимость реализации Программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территории Октябрьского городского округа.  1.3. Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к ухудшению состояния общественных и дворовых пространств, к снижению инвестиционной привлекательности округа, миграции населения в другие, более развитые территории.  Указанные выше проблемы следует решать путем объединения организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Программы. Программа нацелена на решение задач по повышению уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа.  II. Цели и задачи подпрограммы  2.1. Основные цели подпрограммы:  2.1.1. повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа.  2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  2.2.1. Обеспечение комфортности проживания граждан.  III. Прогноз конечных результатов подпрограммы  3.1. Реализация планируемых мероприятий подпрограммы к концу 2023 года позволит достичь следующих показателей:  увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории:  в 2019 году на 16 шт.;  в 2020 году на 7 шт.;  в 2021 году на 270 шт.;  в 2022 году на 6 шт.;  в 2023 году на 12 шт.  IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы  Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2023 год.  Выделение этапов реализации не предусмотрено.  V. Перечень основных мероприятий подпрограммы  5.1. Все разделы подпрограммы предусматривают комплексный подход к решению важнейших задач развития в части реализации мероприятий по формированию современной городской среды в Округе.  5.2. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 3 к Программе.  VI. Основные меры правового регулирования, направленные  на достижение целей и конечных результатов подпрограммы  Подпрограмма разработана на основе действующего федерального, краевого законодательства и нормативно-правовых актов Октябрьского городского округа, в том числе:  - Бюджетный кодекс РФ;  - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";  - постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ "Формирование современной городской среды";  - Уставом Октябрьского городского округа Пермского края  VII. Перечень целевых показателей подпрограммы  Для оценки реализации подпрограммы сформирована система целевых показателей.  Значения целевых показателей, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями реализации приведены в приложении [2](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\ФКГС\Программа%20ФКГС%2013.12.2019.doc#Par1388) к Программе.  VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  Финансирование подпрограммы планируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджета.  Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.  9.1. Минимальный перечень работ по благоустройству многоквартирных домов.  Минимальный перечень финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Октябрьского городского округа с учетом объема средств, предусмотренных в Соглашении, при условии наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.  Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:  - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек, урн;  - оборудование автомобильных парковок;  - устройство тротуаров дворовых территорий  Текущий ремонт будет осуществляться по локальным сметным расчетам, составленным для каждого объекта.  9.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству многоквартирных домов.  Дополнительный перечень финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, и бюджета Октябрьского городского округа, с учетом объема средств, предусмотренных в Соглашении, при условии:  - наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;  - при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения работ.  Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:  - организацию различных площадок (спортивных, детских, игровых, и т.д.);  - установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно - двигательного аппарата;  - монтаж тактильной плитки, в случае проживания на дворовой территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем восприятия;  - озеленение, кронирование территорий;  - установку дополнительных видов малых архитектурных форм;  При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.  Решение о включении дворовых территорий принимается по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией, утвержденной в соответствии с действующим законодательством (далее – Общественная комиссия).  Решение о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в программу принимается Общественной комиссией по результатам оценки предложений заинтересованных лиц.  Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом выполнения следующих обязательств:  - проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования), в том числе при внесении в них изменений;  - учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;  - обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы Общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;  - проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;  - проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Октябрьского городского округа с учетом объема средств, предусмотренных в Соглашении;  - наличие условий об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета и бюджета Пермского края.  9.3. Возможность исключения территории из адресного перечня дворовых и (или) общественных территорий.  В случае, если дворовая и общественная территория подлежащая благоустройству расположена вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения муниципальное образование вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы территории, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией.  Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией.»;  9.4. Условия по образованию земельных участков.  Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета Пермского края осуществляются при условии проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.  9.5. Дополнительные условия.  Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы заключаются:  - не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;  - не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;  за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.  9.6. Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ.  Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу в текущем году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.  Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу на текущий год, осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Октябрьского городского округа Пермского края. Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 6 Программы.  9.7. Объем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Октябрьского городского округа и утверждается решением Думы Октябрьского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  Информация по ресурсному обеспечению в целом по Программе представлена в паспорте Программы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению Программы по годам реализации Программы, подпрограммы и мероприятий приведена в приложениях 3, 4, 5, 6 к Программе.  IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей подпрограммы  10.1. Реализация мероприятий подпрограммы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.  Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, является:  - недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.  На минимизацию рисков на достижение конечных результатов подпрограммы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации Программы.  Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной Программы.  Управление рисками при реализации подпрограммы и минимизация их негативных последствий при выполнении подпрограммы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.  Управление реализацией подпрограммы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:  - использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;  - периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации подпрограммы.  X. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки на официальном сайте Администрации Октябрьского городского округа размещается информация о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки из Правил благоустройства соответствующих территорий.  Для проведения инвентаризации разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий. По результатам проведения инвентаризации составляется акт проведения проверки. Копия акта проведения проверки предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория. В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства, Администрация Октябрьского городского округа заключает соглашение с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее даты, указанной в соглашении.  XI. Методика оценки эффективности программы  Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится для обеспечения ответственного исполнителя подпрограммы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий подпрограммы и решения задач и реализации целей.  Оценка эффективности реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением [2](file:///E:\05.12.2019\объекты%20на%202020%20год\ФКГС\Программа%20ФКГС%2013.12.2019.doc#Par1388) к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования Программы.  Оценка эффективности осуществляется путем обследования (анализа) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов. | |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | Источник значений показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Подпрограмма 1. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды** | | | | | | |
|  | **Цель:** Повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий Октябрьского городского округа | | | | | | |
|  | **Задача** Обеспечение комфортности проживания граждан | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.1.  Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 4 | 3 | 3 | 5 | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.2.  Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 3 | 3 | 3 | 7 | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.3.  Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 32 | 0 | 0 | Статистические данные |
|  | Целевой показатель 1.3.  Количество приобретенных контейнеров | шт. | 0 | 232 | 0 | 0 | Статистические данные |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный испол-нитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Комплексное выполнение работ по формированию современной городской среды» | | | | |
| 1.1.1. | Направление расходов 1.1.1.  «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (средства краевого и местного бюджетов, не софинансируемые из федерального бюджета)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 2020год | 2023 год | Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории |
| 1.1.2. | Направление расходов 1.1.2.  «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках расположенных на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 2021 год | 2023 год | Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 1.2.1. | Направление расходов 1.2.1.  «Реализация программ формирования современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края(МКУ «УКС» Октябрьского городского округа) | 2020 год | 2023 год | Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета городского округа на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 1 280,5 | 2 236,0 | 1 415,0 | 1 415,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 1 280,5 | 1 371,0 | 1 415,0 | 1 415,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | х | х | х | 0,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего: | х | х | х | х | 1 280,5 | 2 236,0 | 1 415,0 | 1 415,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 1 280,5 | 1 371,0 | 1 415,0 | 1 415,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Комплексное выполнение работ по формированию современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 140,5 | 330,5 | 330,2 | 330,2 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | х | х | х | х | 140,5 | 1 195,5 | 330,2 | 330,2 |
| Направление расходов 1.1.1.  «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (средства краевого и местного бюджетов, не софинансируемые из федерального бюджета)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 12101SЖ090 | 240 | 29,9 | 156,8 | 330,2 | 330,2 |
| 0409 | 12101SЖ090 | 240 | 110,6 | 173,7 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.2.  «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках расположенных на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 12101SЖ660 | 240 | 0,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | х | х | 1 140,0 | 1 040,5 | 1 084,9 | 1 084,9 |
| Направление расходов 1.2.1.  «Реализация программ формирования современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 121F255550 | 240 | 1 140,0 | 1 040,5 | 1 084,9 | 1 084,9 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Пермского края на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 2 677,3 | 6 037,6 | 3 459,9 | 3 459,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 2 677,3 | 3 442,6 | 3 459,9 | 3 459,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | х | х | х | 0,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего: | х | х | х | х | 2 677,3 | 6 037,6 | 3 459,9 | 3 459,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 2 677,3 | 3 442,6 | 3 459,9 | 3 459,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Комплексное выполнение работ по формированию современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0409 | х | х | 2 164,3 | 2 974,4 | 2 971,7 | 2 971,7 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | х | х | х | х | 2 164,3 | 5 569,4 | 2 971,7 | 2 971,7 |
| Направление расходов 1.1.1.  «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (средства краевого и местного бюджетов, не софинансируемые из федерального бюджета)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 12101SЖ090 | 240 | 269,2 | 1 411,0 | 2 971,7 | 2 971,7 |
| 0409 | 12101SЖ090 | 240 | 1 895,1 | 1 563,4 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.2.  «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках расположенных на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 12101SЖ660 | 240 | 0,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | х | х | 513,0 | 468,2 | 488,2 | 488,2 |
| Направление расходов 1.2.1.  «Реализация программ формирования современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 121F255550 | 240 | 513,0 | 468,2 | 488,2 | 488,2 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств федерального бюджета на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 9 747,4 | 8 896,6 | 9 275,5 | 9 275,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 9 747,4 | 8 896,6 | 9 275,5 | 9 275,5 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего: | х | х | х | х | 9 747,4 | 8 896,6 | 9 275,5 | 9 275,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 9 747,4 | 8 896,6 | 9 275,5 | 9 275,5 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | х | х | 9 747,4 | 8 896,6 | 9 275,5 | 9 275,5 |
| Направление расходов 1.2.1.  «Реализация программ формирования современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 121F255550 | 240 | 9 747,4 | 8 896,6 | 9 275,5 | 9 275,5 |

Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств внебюджетных источников на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ «УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего: | х | х | х | х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Комплексное выполнение работ по формированию современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.1.  «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (средства краевого и местного бюджетов, не софинансируемые из федерального бюджета)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 12101SЖ090 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0409 | 12101SЖ090 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.2.1.  «Реализация программ формирования современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 121F255550 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском

городском округе Пермского края»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс.руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» | Всего: | х | х | х | х | 13 805,2 | 17 170,2 | 14 150,5 | 14 150,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа (МКУ «УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 13 805,2 | 13 710,2 | 14 150,5 | 14 150,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | х | х | х | 0,0 | 3 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего: | х | х | х | х | 13 805,2 | 17 170,2 | 14 150,5 | 14 150,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 13 805,2 | 13 710,2 | 14 150,5 | 14 150,5 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | х | х | х | 0,0 | 3 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Комплексное выполнение работ по формированию современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | х | х | х | 2 404,8 | 3 304,8 | 3 301,9 | 3 301,9 |
| Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | х | х | 0,0 | 3 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | х | х | х | х | 2 404,8 | 6 764,8 | 3 301,9 | 3 301,9 |
| Направление расходов 1.1.1.  «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (средства краевого и местного бюджетов, не софинансируемые из федерального бюджета)» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 12101SЖ090 | 240 | 299,1 | 1 567,8 | 3 301,9 | 3 301,9 |
| 0409 | 12101SЖ090 | 240 | 2 105,7 | 1 737,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление расходов 1.1.2.  «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках расположенных на территории Пермского края» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края | 358 | 0502 | 12101SЖ660 | 240 | 0,0 | 3 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | х | х | 11 400,4 | 10 405,4 | 10 848,6 | 10 848,6 |
| Направление расходов 1.2.1.  «Реализация программ формирования современной городской среды» | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа (МКУ«УКС» Октябрьского городского округа) | 358 | 0503 | 121F255550 | 240 | 11 400,4 | 10 405,4 | 10 848,6 | 10 848,6 |

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Таблица 1**

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Урна со вставкой железобетонная | 001111 | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1111.jpg |
| Урна со вставкой железобетонная | 001112 | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1112.jpg |
| Урна со вставкой железобетонная | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\001114.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1114.jpg |
| Урна со вставкой металлическая оцинкованная | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\1212_.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1212.jpg |
| Урна со вставкой металлическая оцинкованная | 001213_ | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1213.jpg |
| Урна со вставкой деревянная ж/б основание | 001311_ | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1311.jpg |
| Урна со вставкой деревянная ж/б основание | 1312-003 | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1312.jpg |
| Урна «Космос» с фиксатором 24л | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\урна 24л Космос.jpg |  |
| Ваза | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\001151.jpg \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\1152.gif | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1151.jpg\\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1152.jpg |
| Ваза | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\001153.jpg\\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\001155.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1153.jpg\\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1155.jpg |
| Ваза | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\1157.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\1157.jpg |
| Диван на ж/б ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002101.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2101.jpg |
| Скамья на ж/б ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002102.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2102.jpg |
| Диван на ж/б ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002103.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2103.jpg |
| Скамья на ж/б ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002104.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2104.jpg |
| Диван на ж/б ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002105.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2105.jpg |
| Диван на металлических ножках 1,95 | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002201.jpg |  |
| Скамья на металлических ножках 1,95м | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002202.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2202.jpg |
| Диван на металлических ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002205.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2205.jpg |
| Диван на металлических ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2207.jpg |  |
| Диван на металлических ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2208.jpg |  |
| Скамья на металлических ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2209.jpg |  |
| Диван на металлических ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2210.jpg |  |
| Диван на металлических ножках 1,95м | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002211.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2211.jpg |
| Скамья на металлических ножках 1,95м | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002212.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2212.jpg |
| Диван на металлических ножках 1,2м | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002213.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2213.jpg |
| Скамья на металлических ножках 1,2м | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002214.jpg \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2214.bmp | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2214.jpg |
| Диван садово-парковый на металлических ножках 2,7м | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\002215.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2215.jpg |
| Диван на чугунных ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2301.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2301.jpg |
| Диван на чугунных ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2302.gif | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2302.jpg |
| Диван на чугунных ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2303.gif | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2303.jpg |
| Диван на чугунных ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2306.jpg | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2306.jpg |
| Диван на чугунных ножках | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\2307.gif | \\192.168.0.138\Users\Public\КАРТИНКИ\Картинки размер\2307.jpg |
| Светильник светодиодный | Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\МАФ\светодиодный 1.jpg |  |

**Таблица 2**

**Ремонт дворовых проездов, в том числе устройство гостевых парковок и новых тротуаров**

|  |
| --- |
| № п/п |
| Вид работ | Эскиз | Описание |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезда по щебеночному основанию | Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\МАФ\Новая папка\ремонт покрытия проезда по щебеночному основанию.JPG | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10см.  В подготовленную карту укладывается щебень марки 800, фракции 20-40.  На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 7см.  Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 2 | Ремонт проезда с устройством дорожного покрытия в 1 слой асфальтобетона толщиной 7 см по существующему твердому покрытию |  | По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60.  На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 7см.  Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 3 | Ремонт проезда с устройством автопарковки из асфальтобетона по основанию из щебня фр. 40-70 мм, в 1 слой -12 см |  | Укладка основания из щебня из щебня фр. 40-70 мм, в 1 слой -12 см  По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60.  На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 7см.  Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 4 | Ремонт тротуара с устройством слоя из асфальтобетона |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.20.8 на бетонное основание марки В15, толщиной 10см.  По существующему покрытию тротуара выполняется розлив битума БНД 90/60.  На всю площадь тротуара выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, типа Г, марки III, толщиной 7см.  Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |

Приложение 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**Перечень благоустройства территорий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование участков** | **Перечень работ** |
|  | ***2020 год*** | |
| р.п. Сарс | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Микрорайон, д. 5 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок; |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Микрорайон, д. 4 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок; |
| 3. | Благоустройство общественной территории: парк культуры и отдыха по ул. Школьная, 1б | Приобретение и устройство МАФ, сцены, детской (спортивной) площадки. |
| р.п. Октябрьский | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Рабочая, 1а | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Ленина (от ул. Трактовая до больницы) и части ул. Кирова | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн, приобретение и установка МАФ. |
| с. Богородск | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Школьная | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. |
| п. Тюш | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Первомайская | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. |
| ***2021 год*** | | |
| р.п. Сарс | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Микрорайон, д. 9 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Оборудование автомобильных парковок;  3.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство общественной территории: сквер на ул. Советская между домами № 22 и № 33, 35, 37 | Устройство асфальтобетонных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка МАФ, устройство детской (спортивной) площадки. |
| р.п. Октябрьский | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Куйбышева, д. 13 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Калинина, 1 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 3. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Кирова с благоустройством рядом прилегающей площадки | Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка МАФ. |
| п. Тюш | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Трактовая | Устройство пешеходных дорожек, установка фонарей уличного освещения, установка МАФ. |
| ***2022 год*** | | |
| р.п. Сарс | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 50 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство общественной территории: сквер на ул. Советская между домами № 22 и № 33, 35, 37 | Обустройство детской (спортивной) площадки. |
| р.п. Октябрьский | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Губкина, д. 12 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Кирова, 1 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 3. | Благоустройство общественной территории: аллея «Поколений» (от ул. Карла Маркса до сквера ветеранов, включая сквер) | Устройство пешеходных дорожек и площадки с устройством фонтана, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. |
| с. Богородск | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: пешеходная аллея по ул. Интернациональная | Устройство пешеходных дорожек, установка фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн, информационного щита. |
| ***2023 год*** | | |
| р.п. Сарс | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Микрорайон, д. 13 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Микрорайон, д. 8 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 3. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Микрорайон, д. 6 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Мира, д. 23 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 5. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 39 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 57 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 7. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 54 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Советская, д. 56 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 9. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Мира, д. 27 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 10. | Благоустройство дворовых территорий по адресу:  ул. Мира, д. 27а | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 11. | Благоустройство общественной территории: детский парк | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |
| р.п. Октябрьский | | |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Пионерская, д. 1а | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 2. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Куйбышева, д. 10 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 3. | Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Коммунальная, д. 2 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Васильева, 11 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 5. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Васильева, 13 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Калинина, 10 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 7. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Кирова, 7 | Минимальный перечень работ:  1.Ремонт дворовых проездов;  2.Обеспечение освещения дворовых территорий;  3.Установка скамеек, урн;  4.Оборудование автомобильных парковок;  5.Устройство тротуаров дворовых территорий. |
| 8. | Благоустройство общественной территории: парк по ул. Школьная | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |
| с. Богородск | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: детский парк | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |
| п. Тюш | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: детский парк | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |
| п. Щучье Озеро | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории: детский парк | Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. |

Приложение 11

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края»

**ПОРЯДОК**

**трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

**I.** **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Октябрьского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, нормативными правовыми актами Пермского края принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативными правовыми актами Пермского края принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% от стоимости работ из дополнительного перечня.

**II.** **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются уполномоченный орган Администрации Октябрьского городского округа (далее - Администрация).

2.4. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

2.5. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

2.6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.7. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**III. Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный или минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Октябрьского городского округа.

3.2. После согласования с представителем заинтересованных лиц и утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией Администрация Октябрьского городского округа подготавливает проект соглашения с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в котором указываются объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

3.3. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то работы по заявке такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежат.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В этом случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением, если их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня.

3.5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Октябрьского городского округа с момента их зачисления на лицевой счет.

3.6. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Октябрьского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного или минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным общественной муниципальной комиссией дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым органом администрации Октябрьского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством.