ФОРМА

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Пермского края: Басинское сельское поселение Октябрьского муниципального района Пермского края

Название проекта: «Приобретение и установка пластиковых окон и дверей в Уразметьевском СДК»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей | Отклонение, тыс. руб. | Причины отклоне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | ДС 1 | ДС 2 | ДС 3 | ДС 4 | всего | ДС 1 | ДС2 | ДСЗ | ДС4 | всего | ДС 1 | Местный бюджет (ДС2+ДСЗ+ДС4) |  |  |
| 1=2+3+ 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7+8+ 9+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 | 12 | 13 | 14 = 6-11 | 15 |
| 455,84822 | 410,26340 | 0,18234 | 22,83800 | 22,56449 | 455,58482 | 410,26340 | 0,18233 | 22,83800 | 22,56449 | 340,95481 | 295,36998 | 45,58483 | 114,89341 | Экономия от аукциона |

ДС1 - Денежные средства бюджета Пермского края;

ДС2 - Денежные средства бюджета муниципального образования;

ДСЗ - Денежные средства населения;

ДС4 — Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за    исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

- Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень реализации проекта (выполнение мероприятий проекта, предусмотренных сметой) (без учета экономии) | % | 100 | 100 |
| 2 | Реализация проекта в установленные Соглашением сроки | мес. | 12 | 8 |
| 3 | Выполнение плана-графика реализации проекта* | мес. | «-» | «-» |

* Показатель «Выполнение плана-графика реализации проекта» предусматривается Соглашением для проекта, ожидаемый срок реализации которого приходится на год, следующим за годом предоставления субсидии.

Представитель инициативной группы                       ______________ /Мухаметова Рамия Гадулзяновна/

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава сельского поселения –глава администрации

Басинского сельского поселения                                 _____________ /Накиев Айрат Рафаилович/

Главный специалист по бухгалтерскому учету          _____________/Накиева Эльза Марсельевна/